פרק 29: מסקנות והמלצות

5. הסכם התחדשות עירונית (בינוי-פינוי/פינוי-בינוי) - דוגמא 4
שנערך ונחתם ב ____ ביום ____ לחודש _____ לשנת _____

בין: 
1. ____ ת.ז. ____


2. ____ ת.ז. ____


מרח' ____; עיר ____; טל: ____; פקס: ____


(שניהם ביחד ולחוד, אשר ייקראו להלן: "הבעלים") 











(מצד אחד)

לבין: 
____ 


מרח' ____; עיר ____; טל: ____; פקס: ____


(שיקרא להלן: "הקבלן" או "היזם") 












(מצד שני)
הואיל: 

והבעלים הינו החוכר הרשום ו/או הזכאי להירשם כחוכר כלפי מינהל מקרקעי ישראל והמחזיק הבלעדי, בדירת מגורים הידועה כתת חלקה ____ בחלקה או כחלק מחלקה ____ בגוש ____ (להלן: "החלקה") הנמצאת ברחוב ____ מס' ____ ב ____;

והואיל:

ועל החלקה הנמצאת בתחומי המתחם כהגדרתו להלן בנוי היום בניין בן ____ קומות ובו ____ דירות;


והואיל:

וברצון הצדדים להתקשר בהסכם, לפיו בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים שבהסכם זה, יהרוס הקבלן/יזם את הבניין הקיים, הבנוי על החלקה, ויבנה את הבניין/נים החדש/ים, כהגדרת מונח זה להלן, תוך ניצול מלוא זכויות הבנייה שבחלקה ובמתחם ובתמורה לכך יעביר הבעלים לקבלן/יזם את מלוא זכויות הבעלים בדירה ובחלקה, לרבות כל זכויות הבנייה בחלקה ובמתחם;

והואיל: 
והקבלן/יזם מצהיר, כי הוא בעל ידע מקצועי מתאים, כישורים, יכולת, אמצעים כספיים, טכניים וארגוניים המאפשרים לו לבצע את העבודות נשוא הסכם זה במומחיות מלאה וכי הינו קבלן רשום ו/או יעסיק קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהיקף מתאים לביצוע התחייבויותיו בחוזה זה והכל בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל:
והואיל והקבלן/יזם נבחר על-ידי הבעלים לביצוע מלוא העבודות על-פי הקבוע בהסכם זה וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. כללי

1.1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי-נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.
1.2 כותרות סעיפי ההסכם נועדו אך ורק לנוחיות העיון וההתמצאות בו ואין להיעזר בהן לצורך פרשנותו של הסכם זה.
1.3 הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי-נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.

1.4 מבלי לפגוע בכל שאר הוראות הסכם זה, מוסכם מפורשות כי בין הקבלן/יזם לבין כלל הבעלים במתחם, עמם יתקשר הקבלן/יזם בהסכם לביצוע עסקת בינוי-פינוי ו/או פינוי-בינוי לפי העניין, ייחתם הסכם בנוסח אחיד בלבד, ובלא שמי מן הבעלים יהיה זכאי לתוספות ו/או הטבות, שלא בתמורה כספית, ביחס למי מיתרת הבעלים. התחייבות זו הינה התחייבות יסודית. היה ועל אף האמור העניק הקבלן/יזם הטבה לאחד מן הבעלים, יחוייב הקבלן/יזם במתן אותה הטבה גם ליתרת הבעלים.
2. כשרות

2.1 הבעלים מצהיר ומאשר, כי הוא מוסמך לפי כל הסכם ודין להתקשר בהסכם זה ולקיימו במלואו.

2.2 הקבלן/יזם מצהיר ומאשר כדלקמן:
2.2.1 הוא מוסמך על-פי מסמכי היסוד שלו להתקשר בהסכם זה ולקיימו, כי הרשאים והמוסמכים לחתום על הסכם זה בשמו חתמו על הסכם זה כך וחתימתם בצירוף חותמת הקבלן/יזם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.
2.2.1 כי מועצת המנהלים שלו אישרה כדין ובהתאם לתקנון הקבלן/יזם את התקשרותו בהסכם זה וקיום התחייבויותיו על פיו ו/או כנובע ממנו.
מצורף להסכם זה אישור ב"כ הקבלן/יזם המאשר את קיום התנאים המפורטים דלעיל ותקפותם.
3. פרשנות ונספחים

לעניין הסכם זה יהיו למונחים ולביטויים הבאים המשמעות שבצידם, אלא אם תוכן הדברים מחייב אחרת:
3.1 "המקרקעין" או "המתחם" - חלקות ____ וחלקים מחלקות ____ בגוש ____ וכן חלק מחלקה ____ בגוש ____ ב ____ המצויות ברחוב ____ ב ____ בשטח כולל של כ- ____ דונם.

3.2 "החלקה" - חלקה ____ בגוש ____, ברחוב ____ מס'____, ב ____.

3.3 "הדירה" או "הדירה הנוכחית" - דירה מס' ____, המצויה בקומה ____, הפונה לכיוונים____ ו- ____ בבניין הקיים והידועה גם כתת-חלקה ____, חלקה____ בגוש ____. שטח הדירה יחושב לכל צורכי הסכם זה על-פי היתרי הבנייה שהוצאו עד ליום ____ לפי  כללי החישוב המפורטים בצו  מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), תשס"ח-2008. הדירה תימדד על-ידי מודד שזהותו תהא מקובלת על הקבלן/יזם ועל עוה"ד ושחוות דעתו הכוללת את שטח כל אחת מן הדירות תצורף כנספח ב' להסכם זה בתוך 60 ימים ממועד חתימת שיעור של 50% מן הבעלים במתחם על ההסכמים לפינוי-בינוי עם הקבלן/יזם; שכר המודד ישולם על-ידי הקבלן/יזם. 

3.4 "הבניין הקיים" - אחד מן הבניינים הקיימים כיום במתחם בו לבעלים זכויות חכירה בדירת מגורים וכן כל בניין נוסף במתחם אשר הריסתו/הריסתם נדרשת לשם הקמת בניין חדש תחתיו/הם (כלומר, במידה וכתנאי לבנייה יש להרוס מספר בניינים, הרי לצורך הסכם זה כל אותם בניינים יכונו יחדיו "בניין"). 

3.5 "יתר בעלי הזכויות בבניין הקיים" - כל יתר בעלי הזכויות בבניין הקיים, שאינם הבעלים. 
3.6 "יתר בעלי הזכויות בבניינים הקיימים" - כל יתר בעלי הזכויות בבניינים הקיימים במתחם, שאינם הבעלים.

3.7 "הבניין החדש" - כל בית או בתי מגורים שייבנה או ייבנו במתחם, תחת הבניין הקיים, על-פי הסכם זה בו תהא הדירה החדשה. 
3.8 "הדירה החדשה" או "יחידת הבעלים" - הדירה שתיבנה על-ידי הקבלן/יזם בבניין החדש עבור הבעלים, בתמורה למכירת הממכר, כמפורט בסעיף 7.2 להלן. 
3.9 "יחסי" - בסעיף זה ובכל מקום אחר בהסכם זה, פירושו קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הרצפה של הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבניין הקיים, וככל הניתן ללא צמידויות מיוחדות, בכפוף לכל תיקון ביחס זה, כפי שיידרש על-ידי המפקח על רישום המקרקעין.
3.10 "דירות הקבלן/יזם" - כל הדירות והזכויות בבניינים החדשים שיבנו במתחם, למעט הדירה החדשה והדירות החדשות שייוחדו ליתר בעלי הזכויות בבניינים הקיימים.

3.11 "הממכר" - כל זכויות הבעלים בדירה, בחלקה ובכלל זה זכויות הבעלים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה במתחם.
3.12 "הת.ב.ע" - תכנית מתאר מקומית ו/או תכנית מפורטת ו/או תכנית מתאר מחוזית, הכול לפי העניין.

3.13 "היתר בנייה" - היתר בנייה שיינתן על-פי האמור בסעיף 7.2 להלן לבניית הבניין החדש, שיתבקש על-ידי הקבלן/יזם, ואשר עם אישורו על-ידי הרשויות יצורף (על נספחיו) כשהוא חתום, להסכם זה כנספח "____". 
3.14 "השטחים הציבוריים" או "הרכוש המשותף" - חלקי הבניין החדש המיועדים לשימוש המשותף של הבעלים והקבלן/יזם ו/או מי מטעמם ו/או צד שלישי כלשהו, אשר לא יוענקו לגביהם כל זכויות שימוש או חזקה ייחודית לכל צד לרבות צד שלישי כמפורט בסעיף 20 להלן.

3.15 "המפרט" ו/או "המפרט הטכני" - עיקרי מפרט טכני מינימלי המצורף כנספח ____. עם הכנת מפרט טכני על-פי חוק המכר, לדירות הקבלן/יזם, יצורף מפרט טכני זה להסכם ובלבד שכל פריט בו לא יפחת מהקבוע בנספח ד'. היה ופריט כלשהו במפרט הטכני הנ"ל יעלה על הקבוע בנספח ____ ייחשב פריט זה כחלק מן המפרט הטכני לגבי הבעלים.

3.16 "התכניות" - התכניות, התשריטים, התרשימים, ושאר המסמכים המהווים יחדיו את תכניות הביצוע המפורטות של העבודות להקמת הבניין החדש ובכלל זה הדירה החדשה (לרבות עבודות פיתוח) אשר יוכנו על-ידי האדריכל על בסיס הוראות הת.ב.ע, הוראות היתר הבנייה (לרבות תכנית ההגשה) והמפרט הטכני, בהתאם לאמור בהסכם זה להלן.

3.17 "יום ההסכם" - יום חתימת הסכם זה.

3.18 "מועד פינוי הדירה"- מועד פינוי הדירה ומסירת החזקה בה לקבלן/יזם, כשהיא פנויה מכל אדם בהתאם לאמור בסעיף 9 להלן. 

3.19 "מועד המסירה"- היום שנקבע למסירת החזקה בדירה החדשה לבעלים בהתאם לאמור בסעיף 14.1 להלן.

3.20 "העבודות" - כל עבודות ההקמה והבנייה של הדירה החדשה והבניין/ים החדש/ים, עד להשלמתם המלאה ומסירתם לבעלים וכן עבודות פיתוח חצר, אשר על הקבלן/יזם לבצע על-פי הסכם זה ו/או כנובע הימנו, תשלום כל האגרות ויתר התשלומים לצורך הבנייה ולצורך חיבור הבניין/ים החדש/ים והדירה החדשה לרשתות התשתית השונות וקבלת כל האישורים הנדרשים לאכלוס הדירה החדשה והבניין/ים החדש/ים והכל לפי המפרט הטכני ותכניות העבודה. 

3.21 "השלמת העבודות" - ביצוע בשלמות של כל העבודות כמתחייב על-פי הסכם זה, עד היות הדירה החדשה מוכנה למסירה, לרבות חיבור הבניין החדש לרשת החשמל, המים, הביוב, בניית הרכוש המשותף והשלמת והשמשת המתקנים שנועדו לשרת את כלל הבניין החדש דהיינו, מעליות, חדרי מדרגות, מערכת חשמל, אינסטלציה, מים, ניקוז, הכנת צנרת לטלפון חוץ, ומתקני אשפה, וניקוי אתר ביצוע העבודות ופינויו מכל ציוד, כלים ופסולת והשלמת עבודות הפיתוח - והכל בהתאם לקבוע בהסכם זה. 

3.22 "כוח עליון" - גורמים בלתי-צפויים ו/או שאינם תלויים רק בקבלן ו/או שאין לקבל ושליטה עליהם, ואשר הקבלן/יזם נקט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להתגבר עליהם, כגון מלחמה, גיוס כללי, רעידת אדמה, שביתה כללית של כל המשק. מובהר כי מחסור כלשהו בעובדים, אינתיפאדה, מחסור בחומרים, ימי גשם וכדומה, לא יחשבו ככוח עליון לצורכי הסכם זה. 

3.23 "האדריכל" - אדריכלים ____ ו/או ____.

3.24 "עוה"ד" או "ב"כ הבעלים" - עוה"ד ____, ממשרד____ רחוב ____ מס' ____ ב____.
3.25 "הנציג ההנדסי" או "חברת הפיקוח והניהול ההנדסי" - מהנדס שמונה או ימונה על-ידי החברה המנהלת - ____.
3.26 "ב"כ הקבלן/יזם" - משרד עוה"ד____ מרחוב ____ מס'____ ב____.
3.27 "חברת החשמל" - חברת החשמל לישראל בע"מ.

3.28 "בזק" - בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. 
3.29 "הערבות" - ערבות בנקאית על-פי הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 לטובת הבעלים בסכום שישקף את שווי הדירה החדשה בבניין החדש ולא פחות מהסכום שיקבע לשווי הדירה החדשה שמאי הבנק המלווה בדו"ח אפס שיכין עבור הבנק המלווה.

3.30 "הערבות להבטחת תשלום שכ"ד" - ערבות בנקאית אוטונומית בסכום שווי ____ חודשי שכירות.  
3.31 "ערבות הבדק" - ערבות בנקאית אוטונומית בסכום השווה לשיעור של 4% מעלויות הבנייה של הבניין החדש צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן/יזם על-פי הסכם זה לבדק ואחריות.

3.32 "הבנק" - כהגדרתו בסעיף 21.1 להלן.

3.33 "ייפוי-הכוח" - ייפוי-כוח בלתי-חוזר, בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ____, בו מייפה הבעלים את כוחם של עוה"ד ו/או ב"כ הקבלן/יזם (להלן: "מיופה-הכוח"), לבצע, לחתום ולמלא בשמו ובמקומו את התחייבויותיו על-פי הסכם זה ובכלל זה לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה, לרבות לצורך העברת הממכר לשם הקבלן/יזם בהתאם להוראות הסכם זה.

3.34 "ייפוי-הכוח לתכנון" - ייפוי-כוח בלתי-חוזר, בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ____, בו מייפה הבעלים את כוחם של מיופה-הכוח לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה שיידרשו, לצורך ביצוע הליכי התכנון, ובקשה להיתר בנייה, כאמור בהסכם זה ובכלל זה להגיש לרשויות המוסמכות בקשות מתאימות.

3.35 "ייפוי-כוח למחיקת הערת האזהרה" - בנוסח המצ"ב כנספח ____ להסכם זה. 
3.36 "נציגות" - הגוף שנבחר מקרב בעלי הזכויות בבניינים הקיימים, ואשר יפעל כאמור בהסכם זה ויהיה רשאי לקבוע את נוהלי ודרכי עבודתו. 

3.37 "התנאי המתלה" - מילוי מלא במצטבר של כל מרכיבי התנאים המתלים כמפורט בסעיף 23 להלן, על כל סעיפי-המשנה שבו.

3.38 "חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (לרבות התקנות שהותקנו על פיו).
3.39 "החברה המנהלת" - ____ העוסקת, בין השאר, במתן שירותי ניהול פרוייקט בתחום של התחדשות העירונית ואשר זכתה במכרז אשר נערך על-ידי חברת רימונים ונבחרה לשמש מטעמה כחברה מנהלת עבור כל הבעלים במתחם.
3.40 "חברת ____" - _____ אשר הינה תאגיד עירוני בבעלות עיריית ____ (להלן: "העיריה") העוסקת בין היתר במתן שירותי ניהול בפרוייקטים של התחדשות עירונית.
3.41 "מנהלת הפרוייקט" - החברה המנהלת וחברת רימונים ביחד כהגדרתן דלעיל.

4. נספחים 
להסכם זה יצורפו הנספחים הבאים אשר יחשבו כחלק בלתי-נפרד ממנו:

4.1 נספח ____ - נסח רישום של הדירה כפי שקיים בלשכת רישום המקרקעין (לא מצורף).
4.2 נספח ____ - תשריט מדידת הדירה הקיימת כהגדרתה בסעיף 3.3 לעיל (יצורף להסכם לאחר ביצוע המדידה).

4.3 נספח ____ - היתר הבנייה (יצורף להסכם לאחר קבלתו).

4.4 נספח ____ - עיקרי המפרט הטכני. המפרט הטכני שיוכן לפי חוק המכר (ואינו פוחת מעיקרי המפרט הטכני וממפרט דירות היזם בבניין החדש) יצורף להסכם זה כנספח ____ לאחר קבלת היתר הבנייה.

4.5 נספח ____ -   נוסח ייפוי-כוח בלתי-חוזר לב"כ הבעלים.
4.6 נספח ____  -  הסדר שכ"ט.
4.7 נספח ____ - נוסח ייפוי-כוח בלתי-חוזר לב"כ היזם.

4.8 נספח ____ - נוסח ייפוי-כוח בלתי-חוזר - היתר בנייה ותכנון.

4.9 נספח ____ - נוסח ייפוי-כוח לביטול הערת אזהרה.
4.10 נספח ____ - פרוטוקול.

4.11 נספח ____ - נוסח הערבות (חוק המכר), אשר יצורף לאחר בחירת הבנק המלווה, בכפוף לאישור עוה"ד של הבעלים.

4.12 נספח ____ - נוסח הערבות להבטחת תשלום שכ"ד, אשר יצורף לאחר בחירת הבנק המלווה  בכפוף לאישור עוה"ד.
4.13 נספח ____ - נוסח ערבות הבדק, אשר יצורף לאחר בחירת הבנק המלווה בכפוף לאישור עוה"ד של הבעלים.

4.14 נספח ח' - המפרט הכללי העדכני לעבודות בניין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביטחון ומע"צ. **

4.15 נספח ט' - כל התקנים הישראליים המעודכנים (ליום חתימת ההסכם ו/או יום הוצאת היתר הבנייה, המאוחר מביניהם). **
(*) חלק מן הנספחים כמצויין לעיל יצורפו בשלב מאוחר יותר. 

(**) לא מצורף, אולם מהווה חלק בלתי-נפרד ממסמכי ההסכם.

5. הצהרות הצדדים
5.1 הבעלים מצהיר, מאשר ומתחייב, כדלקמן:
5.1.1 כי הינו החוכר הרשום והבלעדי ו/או הזכאי להירשם כחוכר בלעדי של הדירה;  
אם זכויותיו בדירה הנוכחית טרם נרשמו על שמו בלשכת רישום המקרקעין, יפעל הבעלים להשלמת רישום זכויותיו בדירה הנוכחית בלשכת רישום המקרקעין ו/או במינהל מקרקעי ישראל ולכל המאוחר עד למועד מתן הודעת היזם בדבר פינוי הדירה הנוכחית על-פי הסכם זה, אלא אם נגרמו עיכובים מסיבות שאינן תלויות בבעלים, שאז ידחה המועד האמור בהתאמה. הבעלים יחתום על כל מסמך, וימציא כל אישור לצורך השלמת רישום זכויותיו בדירה הנוכחית במקרקעין.

5.1.2 כי בכפוף לאמור בסעיף-קטן 5.1.13 להלן זכויותיו בדירה, נקיות מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא או כל זכות אחרת לטובת צד שלישי כלשהו.
5.1.3 כי על הדירה רשומה משכנתא/עיקול / ____ (מחק את המיותר) אשר תוסר/ יוסר בהתאם לאמור בהסכם זה להלן.
5.1.4 הבעלים מצהיר ומתחייב כי: 
**החכירה הינה חכירה מהוונת.
**החכירה אינה מהוונת, ולפיכך מתחייב הוא להוון על חשבונו את החכירה על-פי התנאים של מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י) כמפורט בסעיף 19.18 להלן.

**מחק את המיותר.
5.1.5 כי אין כל איסור או הגבלה או מניעה כלשהי, בין על-פי דין ובין מכוח חוזה או התחייבות אחרת או נוספת האוסרת או מגבילה או המונעת מהבעלים מלקיים התחייבויותיו על-פי הסכם זה או כנובע הימנו.
5.1.6 כי היה ויעביר ו/או ימכור את זכויותיו בדירה לצד ג' כלשהו (להלן: "הנעבר"), תהא העברת/מכירת הזכויות לנעבר, כפופה להוראות סעיף 26 להלן.
5.1.7 כי ישתף פעולה עם עוה"ד, הקבלן/יזם ו/או עם הפועלים מטעמם ו/או החברה המנהלת, לצורך הוצאתו לפועל של הסכם זה ובכלל זה יחתום על המסמכים שיידרשו לצורך אישור תכנית בניין עיר מתאימה למתחם, קבלת היתרי בנייה לבניית הבניין החדש והכל בלי להטיל על הבעלים אחריות ו/או התחייבות כספית נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה להלן.
5.1.8 כי ידוע לו שצו רישום בית משותף, לבניין הקיים הרשום בלשכת רישום המקרקעין ב ____, ישונה או יבוטל לפי הצורך ובמקומו יירשם צו רישום בית משותף חדש או מתוקן, אשר ישקף את הזכויות בבניין החדש באופן שבו, בין היתר, לבעלים ייוחד רישום בדירה החדשה ואילו לקבלן/יזם ו/או רוכשי דירות הקבלן/יזם ייוחד הרישום בדירות הקבלן/יזם.
5.1.9 כי במקרה שבו תסתיים בנייתה של דירת התמורה בטרם תיהרס הדירה הנוכחית, והבעלים לא סילק עד למועד סיומו של בניית דירת התמורה את המשכנתא על זכויות הבעלים בקשר לדירה הנוכחית, והבעלים יחפוץ לגרור את המשכנתא על זכויות הבעלים לדירת התמורה אזי, בכפוף לחתימת הבעלים על כל המסמכים שיידרשו לשם כך על-ידי הבנק המלווה ועל-ידי הנושה המובטח במשכנתא, תיגרר ותרשם המשכנתא על זכויות הבעלים,  בקשר עם דירת התמורה.
5.1.10 ככל שזכויותיו בדירה הנוכחית הן זכויות חכירה שיש להוונן והן אינן מהוונות במועד חתימת הסכם זה, אזי, מתחייב הבעלים להוון על חשבונו את זכויות החכירה בקשר לדירה הנוכחית עד למועד מתן הודעת הקבלן/יזם בדבר פינוי הדירה הנוכחית על-פי הסכם זה.  
5.1.11 כי יסיר על חשבונו כל עיקול שיוטל על זכויותיו במקרקעין ו/או בדירות (ככל שיוטל) בתוך 90 (תשעים) ימים ממועד הטלתו. 
5.1.12 כי הוא ישתף פעולה עם הקבלן/יזם ו/או מי מטעמו ועם ב"כ היזם וכן יחתום על ייפוי-כוח לטובת ב"כ היזם, לצורך נקיטת הליכים מתאימים, על-ידי הקבלן/יזם ועל חשבונו, כנגד בעלים סרבנים בהתאם להוראות חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006, ככל שיהיה בכך צורך והכול תוך תאום עם הנציגות.
5.1.13 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן/יזם על-פי הסכם זה, לרבות התחייבותו לתשלום כל המיסים בגין העסקה נשוא הסכם זה, הבעלים מתחייב לעשות שימוש בפטור הקבוע בסעיף 49כב לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 ו/או בכל פטור אחר ממס שבח שיקבע במסגרת החוק הנ"ל ו/או הוראת שעה, ככל זכות זו עומדת לו על-פי כל דין, וישתף פעולה ככל שיידרש על-ידי הקבלן/יזם לשם כך בהתאם לדרישת הקבלן/יזם.
5.1.14 הבעלים מתחייב שלא להגיש תביעה לקבלת פיצוי (בין על-פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה או על-פי עילה אחרת) בגין אישור תכנית שיזום הקבלן/יזם ביחד עם החברה המנהלת בנוגע למתחם ו/או בגין הקלות ושינויים בתכניות שיתבקשו על-ידי הקבלן/יזם, וכן כי הוראות התכנית החדשה וכל שינוי או הקלה שיבקש הקבלן/יזם, יהיו בכפוף להוראות הדין והסכם זה, ולא יגרעו מזכויות הבעלים, לפי הסכם זה ולפי כל דין.
5.1.15 כי ידוע לו כי בכוונתו של הקבלן/יזם לפנות לרשויות המוסמכות לשם הכרזת המתחם כמתחם פינוי-בינוי במסלול התחדשות עירונית או מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי כאמור בסעיף 49יט לחוק מיסוי מקרקעין, או כל חוק אחר שיהיה בתוקף, לצורך מתן פטורים ממיסים כאמור. הבעלים נותן בזאת הסכמתו להכרזת המתחם כמתחם פינוי-בינוי.
5.1.16 הבעלים מתחייב לאפשר לנציגי הקבלן/יזם ו/או לבאי-כוחו ו/או לנציג/י הרשויות הנוגעות בדבר ו/או לבעלי מקצוע ויועצים לבקר בתיאום מראש של 7 ימי עבודה לכל הפחות, ו/או לבצע מדידות בדירה הנוכחית ואו בדירות התמורה לצורך ביצוע הפעולות הנחוצות על-פי הסכם זה ובקשר אליהן. 
5.1.17 כי למי מיחידי הבעלים אשר חתמו על הסכם זה, יש בן/ת זוג, לרבות ידוע/ה בציבור, שאינם רשומים כבעלי הזכויות בדירה הנוכחית, אזי, מתחייב הבעלים להמציא במעמד חתימת הסכם זה אישור חתום על-ידי בן/ת זוגו (לרבות ידוע/ה בציבור), לפיו, מצהיר בן/ת זוגו הבעלים כי אין לו ולא תהא לו כל טענה בקשר עם הסכם זה.
5.2 הקבלן/יזם מצהיר, מאשר ומתחייב, כדלקמן:
5.2.1 כי בחן המצב התכנוני החל על המקרקעין והמתחם, בחן את המקרקעין ואת זכויות הבעלים במקרקעין ובחלקה, בבניין הקיים ובדירה ומצא אותם מתאימים למטרותיו ולצרכיו (והכל בכפוף להתמלאות התנאים המתלים כמפורט בסעיף 23 להלן, לפי הסכם זה) והוא מוותר, על כל טענה בדבר פגם מום או אי-התאמה בקשר למקרקעין ו/או החלקה או בקשר לזכויות הבעלים במקרקעין ו/או החלקה, בבניין הקיים ובדירה הנרכשות על ידו על-פי הסכם זה.
5.2.2 כי אין כל איסור או הגבלה או מניעה כלשהי, בין על-פי דין ובין מכח חוזה או התחייבות אחרת או נוספת האוסרת או מגבילה או המונעת ממנו מלקיים התחייבויותיו על-פי הסכם זה או כנובע הימנו, בשלמותן ובמועדן (בכפוף להתקיימות התנאי המתלה).

5.2.3 כי יש לו את המקורות הכספיים, הידע, הניסיון, הכישורים המקצועיים הפיננסיים והארגוניים וכן האמצעים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה וכי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו על-פי הסכם זה במיומנות, במומחיות ותוך עמידה בכל התנאים שנקבעו בין הצדדים בהתאם להוראות הסכם זה והוא מתחייב לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות קבלן ראשי ו/או קבלני-משנה רשומים, מקצועיים וברמה גבוהה.

5.2.4 כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי הוא קיבל את כל ההסברים מתוכם הוא יכול היה לקבל תמונה מספקת על התחייבויותיו התכנוניות וכן העבודות והיקפן וכי הוא יודע שהסברים אלו אינם ממצים, וכי הוא מכיר היטב את אתר העבודות ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות (לרבות תנאי מזג האוויר) ו/או הנובעים מהם, לרבות את אתר העבודות וסביבתו, דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע (ככל ויתברר כי נדרש טיפול בנושא זיהום קרקע יבצע זאת הקבלן על חשבונו), התשתיות והמתקנים התת-קרקעיים, ואת כמותו וטיבו של הציוד הדרוש לביצוע העבודות. כן מצהיר בזה הקבלן/יזם כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי התמורה בהסכם זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה מלאה לביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה במלואן ובמועדן. הקבלן/יזם לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת ביצוע העבודות עקב אי-ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או בגין אי-ידיעה או אי-הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו, במישרין או בעקיפין, אף אם הוא לא מעוגן בחוזה.
5.2.5 כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו (לרבות אספקה שוטפת של הציוד בעת ביצוע העבודות וכוח האדם ויתר האמצעים הדרושים לביצוע התחייבויותיו מכוח החוזה) על-פי החוזה במועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם.

5.2.6 כי הוא מחזיק ו/או יחזיק עם תחילת ביצוע העבודות בכל האישורים והרישיונות הנדרשים על-פי דין לביצוע העבודות ולשם שימוש בציוד ו/או לביצוע איזו מהתחייבויותיו על-פי החוזה.

5.2.7 כי הוא מחזיק ו/או יחזיק במשך כל תקופת ביצוע העבודות בכל פוליסות הביטוח המפורטות בסעיף 18 להלן כשהן בתוקף מלא, וכי הוא יבצע את מלוא חיוביו על-פי פוליסות אלה, לרבות תשלום הפרמיות במלואן ובמועדן. תנאי לתחילת העבודות ולפינוי דירת הבעלים, יהא הצגת אישור עריכת ביטוח כמפורט בהסכם זה להלן.

5.2.8 כי הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים ובעל סיווג קבלני ג5, ומורשה על-פי סיווגו לבצע את כל העבודות להקמת הפרוייקט ולחלופין, ככל שייבנה את הבניין החדש באמצעות קבלן ראשי/קבלני-משנה, יהא אותו קבלן משנה רשום בפנקס הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ויהיה מורשה לפי סיווגו לבצע את העבודה המוטלת עליו, בעל סיווג קבלני ג5.

5.2.9 כי יבצע את העבודות וישלימן, על חשבונו ובהתאם ללוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה .

5.2.10 כי יפעל בשקידה, בתום-לב ובמיומנות לקידום אישור הת.ב.ע, הוצאת היתר הבנייה ובניית הבניין/ים החדש/ים ולקיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה במועדיהן.
5.2.11 היזם מצהיר בזה כי מובן לו כי הינו האחראי הבלעדי בגין כל עבירה ו/או חריגה שתבוצע על ידו ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע העבודות הבנייה של כל פרוייקט ספציפי, וכן כי ישלם כל קנס ו/או תשלום שיוטלו בגין כל עבירה ו/או ביצוע חריגה כאמור, וכי בכל מקרה הינו משחרר לחלוטין ומראש את המנהלת ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות.
5.2.12 כי התקבלו כל ההחלטות הדרושות לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו לצורך  ההתקשרות בחוזה, וכי לא קיימת מניעה על-פי כל דין ו/או הסכם ו/או מניעה כלכלית ו/או אחרת להתקשרות הקבלן/יזם בחוזה ולביצוע וקיום התחייבויותיו על פיו בכפוף לאמור לעיל ולהתקיימות התנאי המתלה.
 5.2.13 כי יישא במלוא שכרם של נציגי הבעלים - עוה"ד ומנהלת הפרוייקט.
5.2.14 כי הינו מחוייב לכללי התכנון והנחיות החברה המנהלת, חברת ____ ועיריית ____ ו/או מי מטעמן. 

5.2.15 כי עם חתימת 80% מן הבעלים בבניין הקיים על הסכם כדוגמת הסכם זה הינו מתחייב להגיש תביעה על חשבונו בשם הבעלים שחתמו כנגד יתרת הבעלים בבניין הקיים שטרם חתמו על ההסכם לפינוי-בינוי בהתאם להוראות חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006.
6. ההתקשרות
6.1 בכפוף לקיום התנאים המתלים, מתחייבים הבעלים למכור לקבלן/יזם והקבלן/יזם מתחייב לרכוש מהבעלים את הממכר ובתמורה לכך מתחייב הקבלן/יזם לקיים כלפי הבעלים את כלל התחייבויותיו על-פי הסכם זה, ובין היתר, לסייע כמיטב יכולתו לחברה המנהלת על-מנת לקדם אישורה של תכנית בניין עיר מתאימה שתאפשר לבנות עבור הבעלים את הדירה החדשה בבניין החדש ולמסור אותה לבעלים כשהיא מושלמת ובנויה כמפורט בהסכם זה להלן ולעמוד בכל ההתחייבויות כלפי הבעלים על-פי הסכם זה.
6.2 בכפוף לקיום התחייבויות הקבלן/יזם כלפי הבעלים, בהסכם זה, יעביר הבעלים לקבלן/יזם את הממכר בהתאם לאמור בהסכם זה להלן.
6.3 הקבלן/יזם מתחייב לגרום באמצעות החברה המנהלת לאישור תכנית בניין עיר מתאימה, לפיתוח, הקמה, ובנייה של הבניין/ים החדש/ים עד להשלמת העבודות, לרבות בניית הדירה החדשה וביצוע כל התחייבויות הבנייה, פיתוח חצר וחניות, רישום הזכויות על דרך של רישום בית משותף וייחוד הדירה החדשה על שם הבעלים וכן קבלת טופס 4 לבניין/ים החדש/ים ותעודת גמר. 
6.4 התחייבויות הצדדים לפי הסכם זה הינן התחייבויות שלובות, באופן שאי-ביצוע התחייבויותיו של צד אחד אינו מחייב ביצוע התחייבויות על-ידי הצד השני ו/או יביא לדחיה במועד ביצוע ההתחייבויות, בהתאם.
7. התמורה 
7.1 בתמורה לקבלת הממכר ולקיום התחייבויות הבעלים בהסכם זה ובכפוף לקיום התנאי המתלה, מתחייב הקבלן/יזם לקדם את הליכי אישור הת.ב.ע באמצעות החברה המנהלת, אשר אחראית לקידום הליכי התכנון ואישור הת.ב.ע, כולל ביצוע כל הליכי התכנון, הגשת הת.ב.ע והפקדתה עד לאישור הת.ב.ע למעט האגרות והמיסים וכל הוצאה עקיפה או ישירה החלה על היזם/קבלן החל מרגע אישור הת.ב.ע. כן מתחייב הקבלן/יזם לפעול בעצמו ועל חשבונו המלא להוציא היתר בנייה כדין, להרוס את הבניין הקיים ולהקים את הבניין החדש, להעניק לבעלים שירותי הבנייה עד להשלמת העבודות, ולקיים את שאר התחייבויותיו על-פי הסכם זה, באופן שבתום התקופה שנקבעה בסעיף 14.1 להלן, להשלמת העבודות, יהיה הבניין החדש בנוי ומושלם והדירה החדשה תימסר כשהיא מושלמת בהתאם לתכניות, למפרט ועל-פי כל דין.
7.2 היזם מתחייב לבנות בבניין החדש בעבור הבעלים דירה חדשה בשטח שלא יפחת משטח הדירה הנוכחית של הבעלים כהגדרתה בסעיף 3.3 דלעיל בתוספת 53 מ"ר כששטחה של הדירה חדשה (וכן של הדירה הנוכחית) יחושב לכל צורכי הסכם זה לפי כללי החישוב המפורטים בצו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), תשס"ח-2008 (להלן: "שטח דירת התמורה" או "שטח הדירה החדשה"). הדירה החדשה שתיבנה בבניין החדש תהא ב- 3 קומה/ות לפחות גבוהה/ות יותר מהקומה בה מצויה הדירה הנוכחית בבניין ובעלת כיווני אוויר שאחד מהם לפחות יהיה מכיווני האוויר של הדירה הנוכחית. לשטח הדירה החדשה כאמור תתווסף מרפסת שמש בשטח שלא יפחת מ- ____ מ"ר. 
7.3 לדירה החדשה תוצמד/נה חניה תת-קרקעית תקנית במרתף הבניין החדש, מחסן בשטח שלא יפחת מ- ____ מ"ר במרתף הבניין החדש וכן חלק בלתי-מסויים מהרכוש המשותף שיוותר בבניין החדש.
7.4 לא היה בידי הקבלן/יזם להעמיד כדירת תמורה, דירה בקומה מן הקומות האמורות בשל מגבלת כיווני האוויר ומגבלת השטח, יעמיד הוא דירה בקומה גבוהה יותר. קמה אפשרות לבחור איזה בעלים, מתוך מספר בעלים, יזכה בדירה בקומה גבוהה יותר, ולא הושגה הסכמה בין הבעלים בעניין, תיערך בין הבעלים הגרלה. הודעה על מועד ההגרלה והמיקום בה תיערך היא תישלח בדואר לבעלים. לא התייצב הבעלים להגרלה, אף אם לא קיבל את הודעת הדואר, תיערך ההגרלה בהיעדרו.
7.5 הקבלן/יזם יציג את הדירות שנבחרו על ידו בעבור הבעלים בבניין החדש בהתאם להוראות פרק זה, וימסור לבעלים את תכנית הדירה החדשה, לא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת היתר הבנייה לבניין החדש.
7.6 הקבלן/יזם מתחייב לתכנן, לבנות ולמסור לבעלים, במועד שנקבע לכך בהסכם זה, את דירת התמורה החדשה כהגדרתה דלעיל, בהתאם להסכם זה, לתכנית, להיתר הבנייה, למפרט הטכני ולתכניות הדירה אשר יצורפו להסכם מיד לאחר סיום תכנון הדירה וקבלת ההיתרים, ויהוו חלק בלתי-נפרד ממנו, וכן ולרשום את זכויותיו של הבעלים בדירה החדשה על שם הבעלים בלשכת רישום המקרקעין כשהיא נקיה מכל שעבוד, משכון, עיקול ו/או זכות נוגדת למעט כאלה שמקורן בבעלים.
7.7 היה ושטח דירת התמורה החדשה כמפורט בסעיף 7.2 דלעיל (להלן: "שטחה המקורי של הדירה החדשה") יעלה על שטח של ____ מ"ר וכן יעלה על 50% יותר משטח דירתו הנוכחית ובנוסף לא תהא הדירה כולה פטורה ממס שבח על-פי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין, אזי יהא הקבלן/יזם רשאי  ליתן לבעלים  דירה חדשה בבניין החדש בשטח קטן יותר משטחה המקורי של הדירה החדשה, אולם המקסימאלי האפשרי על-פי הוראות החוק כאמור ובשווי שלא יפחת משווי הדירה החדשה בשטחה המקורי לפני ההפחתה כמפורט בסעיף 7.2 דלעיל, וזאת על-פי ההסדר כדלקמן: הקבלן/יזם יציע לפחות ארבע (4) חלופות, וביניהן לפחות חלופה אחת של תוספת קומות. ארבע החלופות תאושרנה על-ידי שמאי מקרקעין שיבחר על-ידי עוה"ד, שיאשר כי החלופות אינן נופלות בשוויון מהדירה החדשה בשטחה המקורי והבעלים יוכל לבחור את החלופה הנראית לו מתוך החלופות הנ"ל.

8. אישור הת.ב.ע, תכנון הבניין החדש והיתר הבנייה 
8.1 הקבלן/יזם יפעל על-פי הנחיות החברה המנהלת וינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשם קידום ואישור הת.ב.ע על-פי חוקי התכנון והבנייה, על פיה ניתן יהיה להרוס את המבנים הקיימים במתחם ולהקים מבנים חדשים תחתיהם בתוך 48 חודשים ממועד חתימת הסכם זה על-ידי שיעור של 40% מכלל הבעלים במתחם.
חלפו 4 שנים ממועד חתימת שיעור של 80% מן הבעלים בבניין הקיים על הסכם כדוגמת הסכם זה מבלי שאושרה תכנית כלשהי, רשאים הבעלים, בהחלטה של בעלי זכויות בשלושה רבעים מן הדירות בבניין הקיים שבקשר אליהן נחתם הסכם כדוגמת הסכם זה, לבטל הסכם זה. החלטה של הרוב בשיעור האמור, תחייב את היזם ואת הבעלים אף אם הבעלים מתנגד לביטול. במידה שהקבלן/יזם יוכיח, כי נקט בכל האמצעים העומדים לרשותו לאישור התב"ע במועד הנקוב לעיל, יוארך  המועד הנ"ל למשך 24 חודשים נוספים מתום התקופה הנ"ל.

בוטל ההסכם כאמור בסעיף זה על-ידי הבעלים, יופטרו הצדדים מכל התחייבויותיהם על-פי הסכם זה.
8.2 טיוטת התכנית, כשהיא מוכנה להגשה, תוצג, על כל חלקיה, בטרם הגשתה, מלפני עוה"ד והחברה המנהלת  בתוך 6 חודשים ממועד חתימת הסכם זה על-ידי שיעור של 25% מכלל הבעלים במתחם ותתוקן במידת האפשר בהתאם להערותיהם במידה ויהיו כאלה, ותוגש סמוך ככל האפשר למועד העברת ההערות. תימסר הודעה כי אין בפי עוה"ד הערות, תוגש מייד התכנית לוועדה המקומית. משהוגשה התכנית לוועדה המקומית, על הקבלן/יזם להעביר העתקים מן התכתובת שבינו או מי מטעמו לבין החברה המנהלת, רשויות התכנון, לעוה"ד, ולפעול בשקידה הראויה וללא דיחוי בהתאם להוראות והערות רשויות התכנון.
8.3 לאחר אישור הת.ב.ע, הקבלן/יזם ינקוט על חשבונו ובאחריותו, בכל הצעדים והפעולות שידרשו לשם קבלת היתר לבניית השטח המרבי שיותר לבנייה בתכנית שתאושר כאמור בסעיף 8.1 לעיל, על המקרקעין, לרבות כל הקלה הניתנת או שניתן לקבלה על-פי דין.

8.4 הקבלן/יזם מתחייב להציג את תכניות ההיתר מלפני החברה המנהלת טרם הגשתן לוועדה המקומית ולתקן התכניות בהתאם להערותיה, במידה ויהיו כאלה. הקבלן/יזם מתחייב להגיש את הבקשה להיתר בנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוך 90 ימים ממועד אישורה כדין של הת.ב.ע. הקבלן/יזם מתחייב להוציא היתר בנייה לבניין החדש, בתוך 12 חודשים מיום הגשת הבקשה להיתר בנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וזאת בכפוף להתקיימות התנאי המתלה על-פי סעיף 23.1 להלן. 
התקופות שלהלן לא יבואו במניין הימים לצורך  מניין 12 החודשים כאמור: 
8.4.1 פרק הזמן ממועד הגשת התנגדויות בכתב, אם וככל שתוגשנה, לוועדה המקומית ועד למתן ההחלטה על-ידי הוועדה המקומית.
8.4.2 פרק הזמן ממועד הגשת ערר, אם וככל שיוגש, ועד להחלטת ועדת הערר.

8.4.3 פרק הזמן ממועד הגשת עתירה מינהלית, אם וככל שתוגש, על החלטת ועדה הערר ועד למועד מתן פסק-הדין בעתירה המינהלית.
8.5 היתר הבנייה והמועדים לעיל מתייחסים לבניית הבניין החדש בו תמוקם דירת התמורה החדשה של הבעלים.
8.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם החתימה על הסכם זה יחתמו הבעלים על ייפוי-הכוח לתכנון שיימסר לעוה"ד במועד חתימת ההסכם. היה והבעלים לא יחתמו על תכניות ההגשה או על כל תכנית או בקשה אחרת או כל מסמך הדרוש או קשור לקבלת היתר בנייה וכל היתר נלווה לו, התואם הוראות הסכם זה, לא יאוחר מתום 14 ימים מיום שנמסרו להם על-ידי הקבלן/יזם, רשאי ב"כ הקבלן/יזם לחתום בשמם ובמקומם של הבעלים שלא יחתמו כאמור, על-פי ייפוי-הכוח הנ"ל.
על אף האמור, ככל שחתימת הבעלים על מסמכים הנדרשים לשם קידום הפרוייקט ו/או קבלת היתרי הבנייה תטיל אחריות על החותם, יהיה הבעלים מחוייב לחתום עליהם רק בכפוף לקבלת כתב שיפוי מהיזם, ואשר על פיו יתחייב היזם לשפות את הבעלים בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם עקב חתימתם על המסמך כאמור. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יחתום הבעלים על כתב שיפוי לוועדה.
8.7 במקרה בו תדרוש חברת החשמל בניית חדר טרנספורמציה, בין כתנאי למתן היתר בנייה או לאספקת חשמל לבניין ובין אחרת, יישא הקבלן/יזם בהוצאות והתשלומים הקמת חדר טרנספורמציה זה, אולם כל הכנסות מבנייתו והקשורות בו, בין ממכירתו לחברת החשמל ובין אחרת, תהיינה של הקבלן/יזם. מוסכם מפורשות כי במקרה זה, יהא הקבלן/יזם רשאי לשלב בתקנון הבית המשותף הוראות וזיקות הנאה, לטובת חברת החשמל, כפי שיידרש ובמידה ויידרש, על-ידי חברת חשמל.
הוראות סעיף זה תחולנה גם אם תהיה דרישה של בזק להקמת חדר מיתוג, בשינויים המחייבים.
8.8 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות, בשינוי/תיקון התכנית החדשה שתאושר, הקלות וכדומה, וכן כל הוצאה בתכנון הבניין החדש, בהגשת בקשה להיתר בנייה וקבלתו, יחולו וישולמו על-ידי הקבלן/יזם. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחולו על הקבלן/יזם וישולמו על ידו כל ההוצאות והתשלומים למהנדסים ויועצים למיניהם, מודדים, שרטוטים, צילומים והעתקי שמש של תכניות, בדיקות קרקע וביסוס ואח', תאומים עם רשויות וגופים, אגרות והיטלים מכל סוג שהוא הקשור בהתחייבויותיו על-פי הסכם זה. 

9. מסירת הדירה לקבלן/יזם 
9.1 לאחר שיתקיימו התנאים המתלים על-פי הסכם זה, ובכפוף לכך שניתנה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ​​ב- ____ למתן היתר בנייה כדין לבניית הבניין החדש, יודיע הקבלן/יזם לבעלים, בהודעה בכתב של לפחות 120 יום מראש, על המועד שבו יידרש הבעלים למסור לקבלן/יזם את החזקה בדירה (להלן: "הודעת הפינוי" ו- "מועד מסירת החזקה לקבלן/יזם", בהתאמה). 
9.2 ככל שהדירה שפינויה נדרש בהתאם להוראות סעיף 9.1 מושכרת על-ידי הבעלים לצדדים שלישיים בשכירות חופשית, ואותם צדדים שלישיים יסרבו לפנות את הדירה במועד הנדרש, לא יחשב אי-פינוי זה כהפרה של ההסכם על-ידי הבעלים בכפוף לכך שהבעלים נקט, על חשבונו, בכל האמצעים לשם הבטחת הפינוי במועד, ובכלל זה הגשת תביעה לבית-המשפט המוסמך לסילוק יד השוכר מן הדירה לכל המאוחר תוך 21 יום מן המועד שבו היה הבעלים מחוייב לפנות את הדירה.

למען הסר ספק מובהר כי, בכל מקרה, לא תחשב הדירה כפנויה עד לפינויה בפועל.

9.3 מסירת החזקה בדירה בהסכם זה משמעה מסירת מפתח הדירה בבניין הקיים לקבלן/יזם והעמדת הדירה לרשות הקבלן/יזם כשהיא פנויה מכל אדם. הבעלים מצהיר כי ידוע לו שהפרת התחייבותו על-פי סעיף 9.3 זה מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, ועלולה להביא לדחיית מימוש הפרוייקט במתחם  כולו, על כל הכרוך בכך.

9.4 החל ממועד מסירת החזקה בדירה לקבלן/יזם בהתאם להוראות הסכם זה, תחול על הקבלן/יזם האחריות לשמירה על הדירה, ובכלל זה מניעת פלישות. 
9.5 הבעלים מתחייב למסור לקבלן/יזם את החזקה בדירה לא יאוחר מהמועד הנקוב בהודעת הפינוי כנגד מסירת ערבות חוק המכר, הערבות להבטחת תשלום שכ"ד, תשלום דמי השכירות בגין הרבעון הראשון ומכתב הכוונות - לידי הבעלים, כמפורט בסעיף 21.4 להלן. מובהר ומוסכם כי מסירת ערבות חוק המכר, הערבות להבטחת תשלום שכ"ד, תשלום דמי השכירות בגין הרבעון הראשון ומכתב הכוונות - לידי הבעלים, מהווים תנאי לפינוי ומסירת החזקה בדירה הנוכחית ליזם. 

10. תקופת הפינוי

10.1 החל ממועד מסירת החזקה בדירה לקבלן/יזם בפועל ועד למועד המסירה כאמור בסעיף 14.1 להלן (להלן: "תקופת הפינוי"), יישא הקבלן/יזם וישתתף בדמי השכירות, אשר בהם יישאו הבעלים בגין שכירת מקום מגורים חלופי לבעלים בסכום דמי השכירות הנהוגים באזור המתחם במועד הפינוי, עבור דירה בשטח הדירה הנוכחית שיקבע בסמוך למועד הפינוי על-ידי שמאי שזהותו תהא מקובלת על עוה"ד ושכרו ימומן על-ידי הקבלן/יזם, בגין כל חודש (וחלק יחסי מסכום זה בגין חלק מחודש), לכל תקופת הפינוי ולא פחות מסך של ____ ש"ח (להלן: "דמי השכירות"). במידה ותקופת הפינוי תעלה על 24 חודשים, יוגדלו דמי השכירות הנ"ל בשיעור של 10%, וזאת החל מתום 24 חודשים ממועד הפינוי על-פי ההסכם, וזאת בכפוף לכך שסכום דמי השכירות בגין הדירה שישכור הבעלים באותה תקופה יעלה על סכום דמי השכירות כאמור.
10.2 דמי השכירות ישולמו לבעלים, בין אם שכר הבעלים דירה חלופית ובין אם לאו ואף אם בפועל היו דמי השכירות ששילם הבעלים בגין המושכר נמוכים או גבוהים יותר.
למניעת ספק מובהר, כי הבעלים לא יהא חב בהוכחת שכירת המושכר ו/או את סכום דמי השכירות ששילם בפועל.
היה ותושלם בנייתה של הדירה החדשה ומסירתה לבעלים ללא שנדרש פינוי הבעלים מהדירה הנוכחית, וללא שנדרש להרוס את הבניין הקיים, אזי לא ישולמו לבעלים דמי השכירות כאמור.

הקבלן/יזם יסייע במציאת דיור חלופי לבעלים באזור בו מצויה הדירה הנוכחית לתקופת הפינוי במידת הצורך.
10.3 דמי השכירות ישולמו במישרין לבעלים מדי רבעון מראש (לתקופה של  3 חודשים מראש) עד ליום הראשון בחודש הקלנדרי, במהלך כל  תקופת הפינוי (ממועד מסירת החזקה בדירה לקבלן/יזם בפועל בהתאם להודעת הפינוי ועד למועד מסירת החזקה בדירה החדשה מאת הקבלן/יזם לבעלים).   
10.4 לצורכי סעיף זה יעביר הבעלים לקבלן/יזם הודעה בכתב לגבי פרטי חשבון הבנק להעברת דמי השכירות.
10.5 להבטחת תשלום דמי השכירות יעמיד הקבלן/יזם לבעלים את הערבות להבטחת תשלום שכ"ד. הערבות תימסר לבעלים כנגד פינוי הדירה הנוכחית.
10.6 הערבות להבטחת תשלום שכ"ד תהא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי-מותנית בסכום שווי 12 חודשי שכירות, ותהא בתוקף למשך כל תקופת הפינוי (דהיינו עד למועד מסירת הדירה החדשה בפועל לבעלים). במקרה הצורך מתחייב הקבלן/יזם להמציא לבעלים כתב/כתבי הארכה של הערבות להבטחת תשלום שכ"ד, כך שזו תהא בתוקף למשך כל תקופת הפינוי. 
כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות להבטחת תשלום שכ"ד, בביולה ו/או בהארכת תוקפה, יחולו על הקבלן/יזם וישולמו על ידו. אי-הארכת הערבות כאמור לעיל, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה על-ידי הקבלן/יזם.

10.7 הקבלן/יזם יישא בעלות הובלת חפצי הבעלים לדירה החלופית במועד הפינוי ובחזרה לדירה החדשה בתום הבנייה. התחייבות זו מחייבת את היזם רק לגבי הובלות בתחום ____ ובאזור ____.
10.8 הבעלים יהיה זכאי לקבל מאת הקבלן/יזם תשלום עבור העברה אחת נוספת, ככל שתידרש, של תכולת דירתו מהדירה החלופית לדירה חלופית אחרת במהלך כל תקופת הבנייה של הבניין החדש ודירת התמורה ועד קבלת דירת התמורה בפועל.
10.9 הקבלן/יזם מתחייב לערוך, על חשבונו, ביטוח בגין כל נזק שיגרם לתכולת דירת הבעלים בגין העברתה מהדירה הנוכחית לדירה החלופית, מהדירה החלופית לדירת התמורה, ולחלופין מהדירה הנוכחית לדירת התמורה.
10.10 היה ומסירת הדירה החדשה בפועל, תבוצע קודם למועד המסירה על-פי סעיף 14.1 להלן, יישא הקבלן/יזם בתשלום יתרת שכר הדירה לגבי יתרת התקופה שעד למועד המסירה. 

11. ביצוע העבודות ואופן הבנייה

11.1 כל עבודות הבנייה אשר יעשו על-ידי הקבלן/יזם, יעשו אך ורק על-ידי קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ומורשים על-פי סיווגם ועל-פי כל דין לבצע את העבודות נשוא החוזה.
הקבלן/יזם יבצע את העבודות עד להשלמתן בהתאם לתכניות והמפרט הטכני, ובכפוף לכל תוספות או שינויים בהתאם לקבוע בהסכם זה.

11.2 הקבלן/יזם מתחייב לבצע את העבודה ברמה מעולה ובחומרים בעלי תו תקן ובאיכות גבוהה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה יהיו החומרים והעבודה בהתאם למפרט ודרישות איכות ספציפיות שצויינו בו, אם צויינו. בלי לגרוע מהאמור לעיל הבנייה תבוצע בהתאם לתקן בנייה ירוקה 55 נקודות לפחות.
11.3 הקבלן/יזם יישא בכל התשלומים וההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכים בביצוע הבנייה של הבניין החדש. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יישא הקבלן/יזם, בעצמו ועל חשבונו, בכל התשלומים עבור החומרים, ציוד, מתקנים, שכר עבודה, מהנדסים, יועצים וביטוחים, היטלים, אגרות בנייה, סלילה, ביוב וכיוצ"ב הכרוכים בביצוע הבנייה והשלמת התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

11.4 כמו כן יישא הקבלן/יזם בכל ההוצאות עבור עבודות הפיתוח של הבניין החדש, הכנת הרכוש המשותף, לובי מעליות וכיוצ"ב. הקבלן/יזם בלבד יהיה אחראי לכל תשלומי קנסות ו/או תוספות לאגרות בנייה שיוטלו, אם יוטלו, בגין כל עבירה או חריגה במהלך הבנייה.

11.5 הקבלן/יזם מתחייב לדאוג לשמירת כל החומרים והציוד הנמצאים באתר הבנייה. כל אבדן או נזק שייגרם לחומרים ולציוד יחולו על הקבלן/יזם, על אחריותו ועל חשבונו.

11.6 הקבלן/יזם מתחייב להעסיק על חשבונו, בביצוע העבודה, פועלים מומחים לכל מקצוע, בעלי רמה מקצועית גבוהה, ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה במועד. הקבלן/יזם יהיה רשאי להעסיק קבלן ראשי ו/או קבלני-משנה לביצוע שלבים שונים בעבודה, ובלבד שאלה יעמדו ברמה המקצועית האמורה לעיל. 
11.7 מסירת עבודות שונות על-ידי הקבלן/יזם לקבלן/יזם הראשי ו/או לקבלני-משנה, לא תגרע מאחריותו המלאה על-פי הסכם זה, ביחס לעבודה כולה ולא תשחרר אותו מהתחייבויות כלשהן על-פי הסכם זה.
11.8 למניעת ספק מובהר, כי כל העובדים, בעלי המלאכה, הספקים וקבלני-המשנה (על עובדיהם) שיועסקו על-ידי הקבלן/יזם או על-ידי הקבלן/יזם-המשנה בביצוע העבודות או בקשר אליהן לא ייחשבו כעובדי הבעלים, ולא תחול על הבעלים אחריות כלשהי כלפי העובדים או בעלי המלאכה או קבלני-המשנה או כלפי ספקי ציוד וחומרים של הקבלן/יזם, או כלפי כל צד שלישי כלשהו שהקבלן/יזם התקשר עמו בקשר לביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או בקשר לביצוע שאר התחייבויותיו.

11.9 מהנדס ומנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן/יזם, יהיה חייב להימצא בשטח, לנהל את הבנייה מטעם הקבלן/יזם ולפקח על עבודת קבלני-המשנה, אופן ביצועה והתקדמותה והוא יענה לפניות הבעלים באמצעות הנציג ההנדסי, גם ביחס לכל חלק מהעבודה שתבוצע באמצעות קבלני-המשנה.

11.10 הקבלן/יזם יסלק מאתר העבודה מעת לעת, את כל מצבורי החומרים והאשפה שהצטברו במהלך ביצוע העבודה ויהיה אחראי לניקיון האתר כמתחייב על-פי כל דין.
11.11 מיד עם גמר ביצוע הבנייה, ינקה הקבלן/יזם את אתר העבודה, את הבניין וסביבתו, וימסור את הבניין החדש כשהוא וסביבתו נקיים ומתאימים למגורים ובהתאם להיתר הבנייה.
12. תוספות, שינויים ושדרוגים 
12.1 דירת הבעלים תיבנה על-פי סטנדרט בנייה שלא יפחת מעיקרי המפרט הטכני המצורף כנספח ____ לחוזה זה, ובכל מקרה מפרט דירת הבעלים לא יפחת ברמתו ממפרט הדירות הטיפוסיות האחרות שיבנו על-ידי הקבלן/יזם בפרוייקט (להלן: "המפרט").
הבעלים יהא רשאי על-פי בקשתו להיפגש עם אדריכל מטעם הקבלן/יזם לפגישת תכנון בהיקף של עד 5 שעות, שיגבש ביחד עם הבעלים שינויים תכנוניים לדירת הבעלים החדשה. לאחר פגישת התכנון הנ"ל יאשר הבעלים את תכנית הדירה החדשה. הבעלים לא יישא בכל עלות בגין פגישת התכנון כאמור והקבלן/יזם יישא בעלותה.
12.2 בכפוף להוראות סעיף זה עבודות נוספות ו/או שינויים בדירה החדשה לעומת האמור בהסכם זה, בתכניות ובמפרט (להלן: "שינויים ותוספות") לא יבוצעו אלא באמצעות הקבלן/יזם ו/או קבלני-משנה מטעמו, וזאת במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם וזאת עד למועד מסירת הדירה החדשה לבעלים. 
12.3 השינויים ו/או התוספות יוזמנו בכתב על גבי טופס הזמנת שינויים מיוחד, אשר ייחתם על-ידי הבעלים והקבלן/יזם ובו יפורטו גם מחירי השינויים והתוספות שיוסכם לבצעם, בהתאם למחירון השינויים של הקבלן/יזם (הבעלים יהא זכאי להנחה בת 10% ממחיר מחירון השינויים, כפי שיופץ לרוכשי דירות מן הקבלן לאחר שאושר על-ידי החברה המנהלת). 
12.4 על אף האמור בסעיף 12 זה הקבלן/יזם לא יהיה רשאי לסרב לבצע שינויים ותוספות, אלא אם השינוי המבוקש אינו תואם הוראות הדין ו/או תקני בנייה כלשהם ו/או יצריך ביצוע שינויים ותוספות בלוח החשמל הראשי ו/או במערכות המים והביוב המרכזיות של הדירה החדשה ו/או הבניין החדש ו/או בממ"ד (באם יבנה) ו/או בתכנון הקונסטרוקציה שלהם, ו/או בכל מקרה בו יצריך ביצוע השינויים והתוספות קבלת היתר על-פי חוק התכנון והבנייה.
12.5 בכל מקרה, אסור יהיה לבעלים לבצע שינויים ותוספות כלשהם בדירה החדשה או בכל חלק ממנה, אשר טעונים היתר בנייה בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה וזאת עד לרישום הזכויות ביחידת הבעלים על שמו בלשכת רישום המקרקעין, במסגרת בית משותף, אלא-אם-כן קיבל אישור בכתב מאת ב"כ הקבלן/יזם, כי אין בשינוי הנ"ל משום פגיעה ברישום צו בתים משותפים לבניין החדש. 

12.6 מבלי למעט מן האמור בסעיף 12.5 לעיל, לאחר מסירת הדירה החדשה, יהא הבעלים רשאי לבצע שינויים ו/או תוספות שאינם מצריכים היתר בנייה, שלא באמצעות הקבלן/יזם, אולם בכל מקרה לא יהיה הבעלים רשאי לבצע שינוי בחזיתות הדירה החדשה ו/או הבניין, וזאת על-מנת לשמור על אחידות הפרוייקט ויוקרתיותו. 
12.7 הקבלן/יזם מתחייב לבצע, לפי דרישת הבעלים, ללא תשלום, שינויים במיקום המחיצות הפנימיות ו/או בכניסות לחדרים ו/או במיקום נקודות אינסטלציה ו/או במיקום נקודות חשמל ו/או במיקום נקודות תקשורת, בתנאי שהדרישה לכך לא תדרוש הוצאת היתר בנייה, ותוגש לא יאוחר מ- 120 ימים לאחר קבלת תכנית הדירה החדשה, וכי בשינויים האמורים לא יהיה משום שינוי בגודלו ו/או מיקומו של המרחב מוגן דירתי (ממ"ד) על כל מרכיביו ולא יהיה בהם שינוי במיקום נקודות האינסטלציה והביוב המרכזיות, בקונסטרוקציה, בקווי המתאר החיצוניים של הדירה או בצורה החיצונית של הבניין החדש.
12.8 היה והבעלים יבקש לוותר או לא להתקין בפועל, אביזר ו/או מתקן כלשהו מן המפרט הטכני, יהיה הבעלים זכאי לקבלת סכום אותו אביזר ו/או מתקן וזאת בהתאם לעלות הפריט לקבלן/יזם, ביום ההזמנה.
12.9 הבעלים יהא זכאי לשדרג את דירתו (שטח, קומה, טיפוס דירה וכדומה) בהנחה של 7.5% ממחירון דירות הקבלן/יזם, ובתנאי שהודעת הבעלים לעניין השדרוג תימסר ליזם לא יאוחר מהמועד האחרון לשדרוג כהגדרתו להלן ו/או שהיזם לא מכר את הדירות בטרם יבחרו מי מהבעלים על רצונם לשדרג - לפי המועד המאוחר מביניהם. ההנחה תינתן על ההפרש שבין שווי דירת התמורה לשווי הדירה המשודרגת; 
דוגמא: הבעלים זכאי לקבל כתמורה בעסקה, דירה בת 3 חדרים בקומה 5 ומעוניין לשדרג 
את דירתו לדירת 4 חדרים בקומה 6. המחיר אותו ישלם הבעלים בגין השדרוג יהיה כדלקמן: מחיר דירת 4 חדרים בקומה 6 בניכוי מחיר דירת 3 חדרים בקומה 5. התוצאה, תופחת ב- 7.5%.  
12.10 כמו כן ובנוסף, זכאי הבעלים לרכוש מהקבלן/יזם חניה נוספת ו/או מחסן נוסף, בהנחה בשיעור של 7.5% ממחירון החניות/מחסנים - לפי העניין, של היזם, כפי שיהיה במועד בחירת החניה הנוספת כפוף לכך שנותרו חניות פנויות/מחסנים פנויים - לפי העניין ושניתן לבצע את האמור מבחינת תקן החניה ו/או ההצמדות המותרות על-פי דין.
12.11 היה והבעלים יבקש לקבל דירה בשטח קטן יותר מדירת התמורה לה הינו זכאי על-פי סעיף 7.2 דלעיל ו/או יבקש לקבל  דירת תמורה בקומה נמוכה יותר מהקומה כאמור בסעיף 7.2 דלעיל - אזי ישלם הקבלן/יזם לבעלים פיצוי כספי בסכום שווי עלויות הבנייה הישירות בתוספת 25% של כל 1 מ"ר שפחת כאמור משטח דירת התמורה של הבעלים או סכום השווה לשיעור של 65% ממחיר כל קומה שהופחתה, וזאת על-פי הערכת השמאי מטעם הבנק המלווה בדו"ח אפס (להלן: "הפיצוי הכספי"). האמור בסעיף זה הינו בכפוף לכך שהדבר אפשרי מבחינה תכנונית וכן לקבלן/יזם נותרו דירות פנויות המאפשרות זאת, ובכל מקרה לא יהא הבעלים רשאי לבקש להפחית מעבר לשיעור של 20% משטח הדירה החדשה לה הינו זכאי על-פי הסכם זה. הקבלן/יזם מתחייב לשלם לבעלים את הפיצוי הכספי הנ"ל במועד מסירת החזקה בדירת התמורה החדשה לבעלים. תשלום הפיצוי הכספי הנ"ל יהווה תנאי להשבת הערבות כמפורט בסעיף 21.7 להלן.
12.12 מוסכם בזאת כי הבעלים יהא רשאי על-פי בחירתו לקבל את דירת התמורה החדשה באחד מן הבניינים החדשים שיבנו בפרוייקט באותו שלב שאינו הבניין החדש כהגדרתו בהסכם זה, ובלבד ולקבלן/יזם נותרו דירות פנויות המאפשרות זאת באותו בניין.  
12.13 הבעלים יודיע לקבלן/יזם האם הוא מעוניין להחליף את דירת התמורה לה הינו זכאי על-פי הסכם זה בדירה המשודרגת הרצויה על-פי סעיף 12.9 או סעיף 12.11 או סעיף 12.12 דלעיל וזאת עד לא יאוחר מ- 90 יום מיום שנמסרה לבעלים תכנית דירת התמורה כאמור בסעיף 7.5 דלעיל (להלן: "המועד האחרון לשדרוג").
12.14 מוסכם, כי היה ומספר בעלים יבקשו לשדרג את דירת התמורה לה הינם זכאים על-פי הסכם זה לאותה דירה משודרגת אזי תיערך הגרלה בין אותם בעלים שתיקבע מי מביניהם יהא זכאי לשדרוג דירת התמורה האמור. 

13. תפקידיו וסמכויותיו של הנציג ההנדסי  
13.1 ידוע לקבלן/יזם כי הבעלים מינה את החברה המנהלת כנציג הנדסי מטעמו לצורך ניהול הליך קידום הת.ב.ע ופיקוח על בניית יחידות הבעלים החדשות (כל יחידות  הבעלים שבמתחם) ועל השטחים המשותפים. הקבלן/יזם מתחייב בזה לבצע את העבודות לפי דרישות ההסכם מסמכיו ונספחיו, ביחס לטיב החומרים והעבודות, כוח האדם, או לכל עניין אחר, הקשור במישרין או בעקיפין בביצוע העבודות, בהתאם להוראות הנציג ההנדסי.

לעניין סעיף זה מובהר, כי המונח "עבודות" - מתייחס לבניית כל יחידות  הבעלים וצמודותיהן לרבות החניות והמחסנים) במתחם וכלל השטחים המשותפים בבניינים החדשים ובמתחם (כולל עבודות פיתוח).

13.2 לנציג ההנדסי מוענקת זכות כניסה לאתר ולכל מקום אחר, שבו נעשית עבודה או מובאים ממנו חומרים, כלשהם לביצוע העבודות נשוא הסכם זה, והקבלן/יזם חייב להבטיח לו זכות גישה זו וכן יעמיד על חשבונו לרשותו את כל הדרוש לו לשם בדיקת ביצוע העבודות. 
13.3 היה הנציג ההנדסי בדעה כי הקבלן/יזם מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם להוראות חוזה זה, יהיה הנציג ההנדסי רשאי אך לא חייב להעמיד את הקבלן/יזם על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות בין באופן כללי ובין בצירוף כל או חלק מהאמצעים שעל הקבלן/יזם לנקוט כדי לתקן את המצב והקבלן/יזם מתחייב למלא אחר דרישות הנציג ההנדסי במלואן ובמועדן.
13.4 הנציג ההנדסי רשאי לפסול כל חומר אשר אינו מתאים לעבודה או לתכניות או למפרטים. פסל הנציג ההנדסי עבודה מסויימת או חומר כלשהו, יהיה הקבלן/יזם מחוייב להחליף ו/או לתקן ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש בחומרים שנפסלו או שלא אושרו. הכל כפי שיהיה המקרה, וכן לסלק חומרים כאלה ממקום העבודה.

13.5 הנציג ההנדסי רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם בביצוע העבודות וטיב המלאכה הנעשית בביצוע העבודה. כן רשאי הנציג ההנדסי להשתמש בכל אותן סמכויות המוקנות לו על-פי הוראות הסכם זה ולבצע כל אותם תפקידים נוספים המוטלים עליו על-פי הוראות ההסכם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי הנציג ההנדסי:
13.5.1 לתת לקבלן/יזם הוראות בקשר לביצוע העבודות, או כל חלק מהן וכן רשאי הנציג ההנדסי לשנות את ההוראות או התכניות או המפרטים האמורים, וכן ליתן כל הוראות בהתייחס להרחקתו של כל אדם המועסק על-ידי הקבלן/יזם בשל התנהגותו ו/או אי-כשירותו לביצוע תפקיד ו/או בהתייחס לפסילתו והוצאתו של ציוד או חומר שהובאו על-ידי הקבלן/יזם לאתר, והקבלן/יזם ימלא בקפדנות אחרי כל הוראות הנציג ההנדסי שינתנו לו כאמור לעיל.
13.5.2 להשלים על-ידי הוראה לקבלן/יזם, כל תיאור אשר לא פורט בתכניות, או במפרטים אשר לדעת הנציג ההנדסי מהווה תנאי הגיוני או המשך הגיוני והכרחי לביצוע כל עבודה הנזכרת בתכניות ו/או במפרטים.
13.5.3 להורות לקבלן/יזם על הפסקת העבודות או על שינוי, תיקון או הריסה של העבודות או כל חלק מהן, אם לדעת הנציג ההנדסי, אין ביצוע העבודות או חלקן נעשה בהתאם להוראות ההסכם על מסמכיו ונספחיו ו/או הוראות הנציג ההנדסי, והקבלן/יזם ימלא אחרי כל הוראה שיקבל מהנציג ההנדסי כאמור לעיל, תוך תקופה שתקבע לשם כך על-ידי הנציג ההנדסי.
13.5.4 לפסול כל חומר, מוצר, עבודה ו/או ציוד שיראו לנציג ההנדסי כבלתי-מתאימים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי ההסכם והקבלן/יזם יסלק כל חומר, מוצר, עבודה או ציוד שנפסלו כאמור, תוך תקופה שתקבע לשם כך על-ידי הנציג ההנדסי. כן רשאי הנציג ההנדסי לדרוש בדיקה או בחינה של כל חומר ו/או מוצר וזאת בנוסף לבדיקות הקבועות בהסכם והקבלן/יזם ימלא על חשבונו אחרי כל דרישה כאמור.

הנציג ההנדסי יהא הקובע הסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, המוצרים, הציוד ו/או העבודות ואופן ביצוען.


13.5.5 לאשר את השבת ערבות  הבדק.

13.6 לא מילא הקבלן/יזם אחר הוראות הנציג ההנדסי כאמור לעיל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה שתקנה לבעלים את כל הסעדים המגיעים לו על-פי דין בגין הפרה יסודית של הסכם, ובנוסף לכך הבעלים יהא רשאי (אך לא חייב) לבצען על חשבון הקבלן/יזם והקבלן/יזם יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות, והבעלים יהא רשאי לגבותם מהקבלן/יזם בכל דרך אפשרית ובכלל זה לחלטם מתוך ערבות הבדק לפי העניין.
13.7 למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לחייב את הבעלים להפעיל את סמכויות הפיקוח הנתונות לו בסעיף זה וכי אין לראות בסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג ההנדסי על-פי ההסכם זה, אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן/יזם ימלא במדויק אחר תנאי הסכם זה על מסמכיו ונספחיו ואין בסמכויות אלה ו/או באישור כלשהו, שניתן על-ידי הנציג ההנדסי כדי לפטור את הקבלן/יזם מאחריות ו/או התחייבות, המוטלת עליו על-פי הוראות הסכם זה על מסמכיו ונספחיו, לרבות תיקון כל חסרון או פגם, שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר סיומן.
14. המסירה לבעלים
14.1 הקבלן/יזם מתחייב להשלים את ביצוע העבודות בבניין החדש, ולמסור את החזקה בדירה החדשה לבעלים כשהיא ראויה למגורים, והכל לא יאוחר מחלוף 24 (עשרים וארבעה) חודשים ממועד מסירת החזקה בכל הדירות בבניין הקיים לקבלן/יזם או ממועד קבלת היתר הבנייה לבניין החדש (במידה ולא נדרש פינוי הדירות בבניין הקיים לצורך בניית הבניין החדש) - לפי המועד המוקדם מביניהם (להלן: "מועד המסירה"), ככל שהבניין החדש יכלול ____ קומות. במידה והבניין החדש יכלול יותר מ- ____ קומות, אזי יוארך מועד המסירה ב- 45 ימים בגין כל קומה נוספת שמעבר ל- ____ קומות. על אף האמור הקבלן/יזם יהא רשאי להקדים את מועד המסירה כפוף למתן הודעה בכתב בת 90 יום מראש. 
על אף האמור, אם כתוצאה מגורמים המהווים כוח עליון ו/או סיכול, כולל ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה כללית, שביתות כלליות בענף הבנייה, מחסור ארצי בחומרי בנייה, מחסור כללי בכוח אדם, צווים שיפוטיים, ממשלתיים או עירוניים, שלא הוצאו באשמת הקבלן/יזם ו/או במידה ויחולו עיכובים מכל סוג שהוא אשר אינם בשליטת הקבלן/יזם, אשר הקבלן/יזם עשה כל שביכולתו לסלקם ואשר בגינם יתעכב חיבור דירת הבעלים ו/או הבניין לרשת החשמל ו/או לרשת המים ו/או לרשת התיעול והביוב ואשר יהיו תלויים בספק החשמל ו/או ברשויות ממשלתיות ו/או עירוניות ידחה  מועד המסירה עד לתום התקופה המתחייבת באופן סביר מההפרעה או מהעיכוב הנ"ל.  

הקבלן/יזם ינקוט בכל האמצעים הסבירים על-מנת למנוע או להקטין במידת האפשר את העיכוב בהשלמת הדירה החדשה. בסמוך לאחר שנודע לקבלן/יזם על הצורך לדחות את מועד המסירה הצפוי בשל אחת מהסיבות המנויות בסעיף זה, ולא יאוחר משלושה חודשים טרם מועד המסירה הצפוי - לפי המועד המוקדם מביניהם, יודיע הקבלן/יזם לבעלים על דחיית מועד המסירה הצפוי ויפרט בהודעתו את הסיבות לדחיה וכן את מועד המסירה החדש.
14.2 במועד מסירת הדירה החדשה לבעלים וכנגד מסירתה בפועל (ובלבד שבאותו מועד קיים טופס 4 לבניין וכן בכפוף לכך שהיזם מסר את ערבות הבדק לחברה המנהלת עד לאותו מועד), ימציא הבעלים לקבלן/יזם את כל המסמכים והאישורים הבאים:

14.2.1 ייפוי-הכוח הנזכר בסעיף 22.1 - ייפוי-כוח זה יימסר לקבלן/יזם על-ידי עוה"ד.
14.2.2 הערבות להבטחת תשלום שכ"ד.

14.2.3 במועד מסירת הדירה החדשה לבעלים, ימסרו הבעלים את הערבות הבנקאית לפי חוק המכר לידיהם הנאמנות של עוה"ד. אין ולא יהיה במסירת הערבות לידי עוה"ד כדי לפגוע מתוקף הערבות והמסירה לידיהם נעשית לצורכי נוחות בלבד. ככל שהערבות המקורית לא תהיה בידי הבעלים מטעם כלשהו, מתחייב הבעלים, כתנאי למסירת החזקה בדירה, לחתום על כל מסמך ו/או תצהיר בדבר אי-מימוש הערבות, כפי שיידרש על-ידי הבנק, ולמסור מסמך ו/או תצהיר זה לידיו הנאמנות של עוה"ד. בהתמלא כל התנאים הנקובים בסעיף 21 להלן, ימסרו עוה"ד את הערבות לקבלן/יזם.
14.3 למרות האמור בסעיף 14.1 לעיל, מוסכם בזה כי הכשרת הגינה, עבודות הפיתוח, החניות וכל עבודות שאינן בדירה החדשה גופא, יושלמו, תוך 3 חודשים ממועד המסירה והדבר לא יהווה עילה לבעלים לטעון, כי יחידתו אינה מוכנה למסירה ובתנאי, כי לא יהיה בעבודות אלו כדי לפגוע בגישה הבטוחה והנאותה לבניין החדש, לדירת הבעלים החדשה ולחניה, וכן בשימוש הסביר והבטוח של הבעלים בדירה החדשה ובחניה. כמו כן מוסכם כי תעודת גמר לבניין החדש תוצא בתוך 12 חודשים ממועד הוצאת טופס 4, ובלבד שלא תהא מניעה, מכל סוג שהוא, לאכלוס הבניין החדש עקב אי-הוצאתה קודם לכן.
14.4 איחור שלא יעלה על 60 (שישים) יום בהשלמת העבודות ו/או במועד המסירה לבעלים מכל סיבה שהיא, לא יחשב כהפרת ההסכם על-ידי הקבלן/יזם ולא יזכה את הבעלים בתרופה כלשהי, ובלבד והסיבה לדחיות כאמור הינה כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הקבלן/יזם (להלן: "תקופת האיחור המותרת").
14.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקבלן/יזם לשלם לבעלים את דמי ההשתתפות בשכ"ד (או דמי השכירות המוגדלים - אם רלבנטי) וזאת עד למועד המסירה.
14.6 הקבלן/יזם מתחייב למסור לבעלים את החזקה בדירה החדשה לאחר השלמת העבודות כשהדירה החדשה פנויה מכל אדם וחפץ, בנויה בהתאם להיתר הבנייה ולהוראות כל דין ולמפרט הטכני וכשהיא נקיה לאחר קבלת אישור לחיבור חשמל, מים וטלפון ("טופס 4") ואישור אכלוס ככל שנדרש וכשהיא ראויה לשימוש וכשכל מערכות הדירה והבניין עובדות ופועלות ובכלל זה מעלית עובדת ומאושרת לפעולה. 
14.7 הקבלן/יזם יודיע בכתב לבעלים על היות הדירה החדשה מוכנה למסירה ועל מועד המסירה לבעלים לא יאוחר מאשר 30 יום לפני מועד המסירה לבעלים. הבעלים מתחייבים לקבל את החזקה בדירה החדשה במועד המסירה לבעלים שינקב בהודעת הקבלן/יזם הנ"ל.
14.8 היה והבעלים לא יופיע לקבל את החזקה בדירה החדשה במועד המסירה, כפי שהוזמן, או שהופיע אך סירב לקבל את החזקה (גם לאחר שניתן אישור הנציג ההנדסי, כי הדירה ראויה למגורים), ייחשב המועד שנקבע להיות מועד המסירה לבעלים כמועד המסירה לכל דבר ועניין.
14.9 הקבלן/יזם ימסור לבעלים את הדירה החדשה, כדלהלן:
14.9.1 חמישה-עשר יום לפני מועד המסירה, הבעלים, הנציג ההנדסי וכל נציג נוסף אחר של הבעלים, ככל שימונה ("הצוות הבודק"), יבדקו בנוכחות הקבלן/יזם, ויועצי הקבלן/יזם את העבודות לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה. בטרם יבצע הצוות הבודק את הבדיקה, ימציא הקבלן/יזם לצוות הבודק את התכניות המפורטות לביצוע כפי שאושרו. 
14.9.2 מצא הצוות הבודק ו/או מי ממנו שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה, יימסר לקבלן/יזם על-ידי הנציג ההנדסי פרטיכל תיקונים, שינויים והשלמות, הדרושים לדעת הצוות הבודק לשם התאמת העבודות להוראות החוזה ("הפרטיכל"). על הקבלן/יזם לבצע מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על-ידי הצוות הבודק את כל התיקונים, ההשלמות והשינויים שפורטו בפרטיכל בדרך שיקבע הצוות הבודק. מוסכם כי מסירת הדירה החדשה לא תידחה בשל ליקויים קלי ערך שאינם מונעים את שימוש הסביר והבטוח הבעלים בדירה .
14.9.3 לאחר שהקבלן/יזם יבצע את כל התיקונים, ההשלמות והשינויים שפורטו בפרטיכל, יערך פרטיכל נוסף ובו ציון ביצוע התיקונים ("הפרטיכל המשלים"). לעריכת הפרטיכל המשלים יופיעו הצדדים, כאמור לעיל, לפי הזמנה בכתב מאת הקבלן/יזם.
14.9.4 לאחר עריכת הפרטיכל המשלים, יקבע הצוות הבודק האם הדירה ראויה למסירה - ניתן אישור הצוות הבודק ו/או הנציג ההנדסי תתבצע המסירה במועד המסירה. 
14.10 לא תחשבנה העבודות כמושלמות על-ידי הקבלן/יזם אלא לאחר שהתקיימו התנאים שלהלן:

14.10.1 הצוות הבודק מצא כי העבודות כולן על חלקיהן, מתקניהן והציוד המצוי בהן הופעל ונמצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות על-פי התכניות והמפרטים.
14.10.2 הקבלן/יזם ביצע לשביעות רצון הצוות הבודק את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי שפורט בפרטיכל.
14.10.3 הקבלן/יזם מילא את כל התחייבויותיו על-פי החוזה בכלל ובקשר עם השלמת העבודות בפרט, וקיבל את כל הרישיונות הדרושים כדי שניתן יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהן השונים בהתאם לייעודן.
14.10.4 אין בעריכת הפרטיכל ו/או הפרטיכל המשלים כדי לשנות את לוח הזמנים ו/או כדי לשחרר את הקבלן/יזם מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח, או נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על-ידי הצוות הבודק ו/או מכל התחייבות של הקבלן/יזם במהלך תקופות הבדק כאמור בסעיף 15.2 להלן. כמו כן, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של הבעלים על-פי חוק המכר (דירות) ומזכותו להעלות טענות ו/או דרישות שניתן להעלות לפי חוק זה.
14.11 במועד המסירה תהיה הדירה החדשה לאחר שבוצע בה ניקוי פנים על-ידי הקבלן וכשהיא  מחוברת לרשת הביוב, ובמצב שניתן לחברה לרשת המים, הגז והחשמל, מערכות עובדות ולאחר ביקורת, וזאת בכפוף לחתימת חוזי הספקת מים, גז וחשמל על-ידי הבעלים עם הרשויות המתאימות על-פי הנחיות הקבלן/יזם. הבעלים מתחייב לחתום על חוזים כנ"ל. התשלום בגין החיבורים הנ"ל ישולם על-ידי הקבלן/יזם.
14.12 במעמד המסירה יהיה הקבלן/יזם רשאי לתת לבעלים הוראות ו/או הנחיות בדבר תכונות מיוחדות של הדירה החדשה ו/או מתקניה ו/או הוראות תחזוקה ושימוש בהנ"ל, מתחייב לפעול בהתאם להוראות ולמלא אחר כל החובות המוטלות על פיהן. במועד המסירה ימסור הקבלן/יזם לבעלים תעודות אחריות לכל המוצרים, אשר מקובל ליתן עליהם אחריות (כגון מזגנים, דודי שמש וכיוצ"ב).

14.13 מסירת הרכוש המשותף בבניין החדש, תעשה בסמוך לאחר מסירת לפחות שלוש דירות לבעלים שונים בבניין, מקרב רוכשי דירות הקבלן/יזם ולשלושה נציגים של הבעלים בבניין החדש, בנוכחות הנציג ההנדסי. הקבלן/יזם יישא כפי חלקו היחסי (שטח ריצפת דירותיו ביחס לכל שטח דירות בבניין החדש) בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף וזאת עד למועד מכירת כל דירותיו בבניין. לא מסר הקבלן/יזם דירה מסויימת ימשיך הוא לשאת בכל התשלומים המתייחסים לחלקה של דירה זו. ככל שהבעלים לא ימציאו לקבלן/יזם הודעה בכתב בדבר זהות אותם נציגים שיקבלו את הרכוש המשותף בבניין, לפחות 14 יום טרם למועד בו זכאי הקבלן/יזם למסור הרכוש המשותף כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן/יזם זכאי למסור את הרכוש המשותף לשלושת הבעלים הראשונים מן הבעלים שיקבלו דירות בכל בניין ו/או לכל בעלים אחר מן הבעלים הזכאי לקבל דירה בבניין, על-פי שיקול דעת הקבלן/יזם. למען הסר ספק מובהר בזאת כי במועד מסירת דירת הבעלים, לפחות מעלית אחת בבניין תהא פעילה כסדרה באופן תקין.
14.14 ככל שהבניין החדש ינוהל באמצעות חברת ניהול, תוענק לבעלים הנחה בשיעור של 25% מדמי הניהול אותם תגבה חברת הניהול מרוכשי דירות מהקבלן /יזם וזאת לתקופה של 3 שנים. 
14.15 מוסכם כי 45 יום לפני שיווק דירות הקבלן/יזם, תימסר הודעה בכתב לבעלים בדבר שיווק הדירות,  והבעלים ו/או מי מקרובי משפחתו יהיו רשאים לרכוש דירה מדירות היזם בטרם תשווקנה הדירות בשוק החופשי. 

15. תיקון ליקויים/בדק 

15.1 על הצדדים יחול האמור בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר (דירות)"). הקבלן/יזם הינו ה"מוכר" של הדירה שתיבנה עבור הבעלים, והכול לעניין תקופות הבדק והאחריות, מתן הודעות על ליקויים וכד'. הקבלן/יזם יתקן כל פגם או קלקול שיתגלה בדירה החדשה ו/או ברכוש המשותף, ו/או בבניין וזאת בהתאם להוראות חוק המכר (דירות).
15.2 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 15.1 דלעיל, הקבלן/יזם יהיה אחראי כלפי הבעלים לתקן על חשבונו של הקבלן/יזם כל פגם או ליקוי או אי-התאמה שיתגלו בעבודות או בכל חלק מהם וזאת אם פגם או ליקוי כנ"ל נבעו מבנייה לקויה ו/או משימוש בחומרים לקויים ו/או אם הדירה ו/או הבניין או כל דבר שבהן שונים מן האמור בהסכם זה ובנספחיו, בתקן רשמי או בתקנות הבנייה (להלן: "אי-התאמה") וזאת למשך כל תקופות הבדק והאחריות הנקובות בחוק המכר (דירות) ולא פחות מהתקופות הנקובות להלן ביחס למערכות השונות, שתחילתן במועד המסירה לבעלים - כדלקמן:
15.2.1 צנרת כולל מרזבים - שנתיים.
15.2.2 חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - שלוש שנים.

15.2.3 מכונות, מנועים, ודודים - שלוש שנים.

15.2.4 קילוף חיפויים בחדרי מדרגות - שלוש שנים.

15.2.5 שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין - שלוש שנים.

15.2.6 סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים.

15.2.7 קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים.

15.2.8 כל אי-התאמה אחרת, שאינה התאמה יסודית - שנה אחת.
15.2.9 אי-התאמה יסודית - ללא מגבלת זמן.

(התקופות דלעיל תקראנה להלן: "תקופת הבדק") 

"תקופת אחריות" בסעיף זה - משמעה - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

"אי-התאמה יסודית" בסעיף זה משמעה - אי-התאמה בחלקי הבניין ו/או הדירה הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין ו/או הדירה והנוגעת להבטחת יציבותם ולבטיחותם.
15.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו יהיה הקבלן/יזם אחראי כלפי הבעלים לתיקון אי-התאמה בדירת הבעלים:
15.3.1 במשך חמש שנים ממועד המסירה בפועל בגין כל חלק העבודות לגבי חדירת רטיבות לבניין, לרבות דליפות וחדירת מים דרך גגות, קירות וקרקע, וכן לגבי סדקים בקירות בתקרות ובגגות וקילופים ניכרים בציפויים החיצוניים. 
15.3.2 במשך שלוש שנים ממועד המסירה בפועל לעיל, לגבי צנרת מים, ביוב, כולל מערכת אנרגיה סולרית ולגבי שקיעת מרצפות בכל שטח הבניין כולל בשטחי הרכוש המשותף. 
15.3.3 במשך התקופה שנקבעה על-ידי ספק "המתקנים" במובנם על-פי סעיף זה (להלן: "הספק") אך לא פחות מ- 24 חודשים ממועד המסירה בפועל של הבניין כולו, לגבי מוצרים: אביזרים וסחורות הנרכשות מוכנות, כגון מעליות, תריסים חשמליים, גנראטורים, אביזרי אינסטלציה סניטרית וחשמלית וכד' (בסעיף זה: "המתקנים"), לרבות, אחריות, שרות ואחזקה למתקנים הנ"ל לתקופה של לא פחות מ- 24 חודש. 
15.4 נתגלו במהלך תקופת הבדק נזקים, מגרעות, אי-התאמות או קלקולים בעבודות הנובעים לדעת הנציג ההנדסי ו/או הבעלים מעבודה לקויה ו/או בלתי-מדוייקת ו/או שלא בהתאם למפרט הטכני ו/או מחומרים גרועים או פגומים, או נתגלתה רטיבות במעטפת הבניין שהוקם מכוח העבודות, והקבלן/יזם יקבל הודעה בכתב על כך לא יאוחר מאשר תוך שלושים (30) יום מתום תקופת הבדק מאת הנציג ההנדסי ו/או הבעלים, יהיה הקבלן/יזם חייב לתקן על חשבונו את המגרעות, אי-ההתאמות או הקלקולים או לבנות מחדש או להחליף על חשבונו כל פריט מקולקל או פגום ולבצע את כל העבודות המתחייבות לשם כך ("עבודות הבדק"), וזאת מיד עם קבלת הדרישה כאמור.
15.5 למען הסר ספק מובהר כי עם תיקון הפגם כאמור תחול שנת בדק נוספת אחת בלבד מעבר לתקופת הבדק כהגדרתה לעיל לגבי הפריט בו בוצע התיקון.
15.6 הנציג ההנדסי רשאי לקבוע את אופן ביצוע עבודות הבדק ואת מועד ביצוען, ועל הקבלן/יזם למלא אחר הוראות הנציג ההנדסי, אך זאת מבלי שהדבר פוטר אותו מכל אחריות על-פי סעיף זה.
15.7 למרות האמור לעיל, יהיה על הקבלן/יזם לבצע כל עבודת בדק מיד ואף לפני בתום תקופת הבדק, בכל מקרה שהמגרעות או הקלקולים שנתגלו עלולים, לפי קביעת הנציג ההנדסי, לגרום נזק לעבודות ו/או לבניין ו/או לדירה או לכל חלק מהם, או מונעים את אפשרות השימוש במקום בו יש לבצע את התיקון. במקרה זה יהיה על הקבלן/יזם לשלוח מיד, לפי דרישת הנציג ההנדסי, צוות תיקונים מקצועי ולבצע את כל הנדרש במהירות וללא השהיה.
15.8 ביצוע עבודות הבדק לא יפטור את הקבלן/יזם מאחריותו לתיקוני מגרעות, אי-התאמות או קלקולים, אם יתגלו מגרעת, אי-התאמה או קלקול כלשהם פעם נוספת בעבודות למרות שהתיקון כבר בוצע על-ידי הקבלן/יזם, ואפילו נתגלו לאחר תקופת הבדק. במקרה זה יהיה על הקבלן/יזם לתקן שנית את אותה מגרעת או אותו הקלקול והוראות סעיף תחולנה גם על תיקון נוסף כזה.
15.9 נתגלה בכל עת שהיא ואף אם לאחר תום תקופת הבדק פגם בעבודות, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לאמור בחוזה זה, יהיה הקבלן/יזם חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן/יזם חייב בתשלום פיצויים לבעלים בגובה הנזק שנגרם לו.
15.10 בכל מקרה בו עקב ביצוע עבודות כלשהן נגרם נזק לרכוש אחר של הבעלים, יהיה על הקבלן/יזם לתקן את כל הנדרש על-מנת להשיב המצב לקדמותו ולפצות את הבעלים על כל נזק ישיר שנגרם לו. אולם, הקבלן/יזם יהיה זכאי לדרוש מן הבעלים, טרם לביצוע עבודות בדק כלשהן בדירת הבעלים, כי הבעלים יערך לביצוע עבודות הבדק ובכלל זה ביצוע פעולות סבירות להגנה על מיטלטלין בדירת הבעלים.

15.11 כל מה שעל הקבלן/יזם לבצע מכוח סעיף זה יבוצע במועד ובאופן שתיגרם הפרעה מינימאלית לבעלים ובלא שייגרמו נזקים כלשהם, בתאום עם הנציג ההנדסי ולשביעות רצון הבעלים.
15.12 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מובהר כי החובות המוטלות על הקבלן/יזם מכוח החוזה בתקופת ביצוע העבודות ולגבי ביצוע העבודות וכן ולכל נזק ואחריות בקשר אליהם, יחולו בשינויים המחוייבים, גם על העבודות שהקבלן/יזם יבצע מכוח האמור בסעיף זה במהלך תקופת הבדק.
15.13 מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה, ומאחריות הקבלן/יזם במשך תקופת הבדק, יהיה הקבלן/יזם אחראי הן בתקופת הבדק והן במשך תקופת האחריות, לכל פגם שיתגלה בעבודות והנובע מעבודה לקויה ו/או מחומרים לקויים, וכן בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:
15.13.1 אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הוסווה כדי למנוע את גילוי בבדיקה סבירה.
15.13.2 אם הפגם נובע או קשור בהפרת כל חובה שבדין.
15.13.3 אם הפגם ניתן היה לגילוי רק בקרות אירוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום תקופת הבדק, ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות החוזה ו/או הוראת כל דין.
15.14 לא ביצע הקבלן/יזם איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סעיף זה, יהיה הבעלים רשאי, אך לא חייב לעשותן בעצמו או על-ידי מי מטעמו או להימנע מביצועם. מוסכם בין הצדדים כי את כל ההוצאות שהוציא הבעלים לביצוע הפעולות כאמור, לרבות שכר מתכננים, יועצים ומנהל הנדסי ו/או את ערכן של פעולות שלא בוצעו, הכל כפי שייקבע על-ידי הנציג ההנדסי, יחול על הקבלן/יזם.
15.15 פגמים, קלקולים, ליקויים ואי-התאמות, אשר יש בהם כדי לפגוע בשימוש סביר ובטוח של הבעלים בדירה החדשה, יידחו את מועד מסירת החזקה בדירה החדשה, עד למועד בו תוקנו הליקויים במלואם. היה ונדחה מועד המסירה בשל סיבות כאמור לעיל, מעבר לתקופת האיחור המותרת יראו את הקבלן/יזם כמאחר במסירה והבעלים יהא זכאי לכל התרופות העומדות לו בגין כך.

15.16 לא מילא הקבלן/יזם אחר התחייבויותיו כאמור לעיל או היה תיקון הפגם או הליקוי דרוש מיד כדי למנוע נזק גדול יותר, בלא שתהא שהות להודיע על כך לקבלן/יזם, יהיה הבעלים רשאי, אך לא חייב, לתקן את הפגם או הליקוי בעצמו או באמצעות אחרים. במקרה כזה יחזיר הקבלן/יזם את ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה בצירוף ריבית.
15.17 להבטחת התחייבויות הקבלן/יזם לבדק ואחריות כאמור לעיל ועל-פי כל דין, ולהבטחת ביצוע ההשלמות והתיקונים, ותיקון הפגמים והליקויים, שיתגלו בתקופות הבדק והאחריות, ימציא הקבלן/יזם לחברה המנהלת  כתנאי להשבת הערבויות וייפוי-הכוח כמפורט בסעיף 14.2 לעיל, בגין כל אחד מן הבניינים החדשים, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ____ בסכום השווה לשיעור של 4% מעלויות הבנייה של הבניין החדש שתוקפה יהיה 36 חודשים. כל הבעלים בבניין החדש יהיו המוטבים בערבות.
תוקף הערבות יוארך, לפי הצורך, עד לגמר הביצוע בפועל של כל תיקוני הבדק הנדרשים, על-פי קביעת הנציג ההנדסי. 
למניעת ספק מובהר כי סכום הערבות לעיל מתייחס לכלל דירות הבעלים במתחם (____ דירות) ומימוש הערבות ו/או חלקה יעשה באופן יחסי או מלא לפי העניין וסוג הליקוי.

לאחר 36 חודשים ממועד מסירת ערבות הבדק, תוחזר הערבות או חלקה לקבלן/יזם בתנאי כי הנציג ההנדסי יאשר בכתב כי כל הליקויים שהתגלו עד מועד זה, אם וככל שיהיו כאלה, תוקנו כנדרש (להלן: "התנאי להשבת הערבות"). היה ובחלוף 36 חודשים כאמור לעיל לא יתקיים התנאי להשבת הערבות, יאריך הקבלן/יזם את הערבות בסכומה המלא כפי שיהא באותו המועד ל - 90 יום נוספים ובתקופה זו ישלים את ביצוע התיקונים על-מנת לעמוד בתנאי להשבת הערבות. היה ותוך 90 הימים הללו לא יעמוד הקבלן/יזם בתנאים להשבת הערבות, יהא עליו להאריך את הערבות ל - 90 יום נוספים וחוזר חלילה עד שיקבל את אישור הנציג ההנדסי כי השלים את ביצוע התיקונים ועמד בתנאי להשבת הערבות. 

עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך תקופת ערבות הבדק יהא על הקבלן/יזם להאריכו לפחות שלושים ימים לפני תום תוקפו. לא עשה כן, במועד, יהא רשאי הבעלים לחלט את ערבות הבדק.
גבה הבעלים את סכום הערבות והשתמש בחלקו של הסכום בלבד, מתחייב הקבלן/יזם להשלים את יתרת הסכום בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת החברה המנהלת על כך. כמו כן תחזיק החברה המנהלת ביתרת הערבות, עד שיבוצעו כל ההשלמות ו/או התיקונים בהם חייב הקבלן/יזם על-פי הוראות הסכם זה, ורק לאחר השלמתם של אלה או בחלוף 5 שנים ממועד השלמת העבודות, לפי המאוחר, יחזיר לקבלן/יזם היתרה (אלא-אם-כן היו זכאים הבעלים לקזז כנגד יתרה זו כספים אחרים בהם חב הקבלן/יזם).

היה ובמועד הקבוע להחזרת ערבות הבדק, נדרש עדיין הקבלן/יזם להשלים ו/או לתקן פגמים וליקויים שנתגלו עד מועד זה, יידחה המועד להחזרת ערבות הבדק עד שיסיים השלמת ו/או תיקון פגמים וליקויים אלה, לשביעות רצון הנציג ההנדסי. 
מוסכם כי החברה המנהלת מקבלת בזאת הוראה בלתי-חוזרת מהצדדים להשתמש בערבות הבדק הנ"ל  כולה או חלקה ו/או להעבירה לבעלים למימוש, ככל שתסבור כי הקבלן/יזם לא עמד בהתחייבויותיו לתיקון הפגמים והליקויים, שיתגלו בתקופות הבדק והאחריות על-פי כל דין והסכם כמפורט דלעיל ולאחר שנתנה לקבלן/יזם הודעה בכתב של 30 ימים מראש. 

15.18 אחריות הקבלן/יזם לביצוע השלמות ו/או התיקונים, האמורים לעיל ותיקוני תקופות הבדק והאחריות, בין לפי הסכם זה ובין לפי כל דין, אינה מוגבלת לסכום ערבות הבדק.
לא יהא באי-הפעלת ערבות הבדק, בנסיבות בהן יהיה הבעלים זכאי להפעילה, כדי לפגוע ו/או לגרוע מחובת הקבלן/יזם לבצע התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב על-פי הוראות הסכם זה.

אין בהפחתת סכום ערבות הבדק ו/או בהחזרת הערבות הבדק לקבלן/יזם, בכדי להפחית מאחריות הקבלן/יזם על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין /או לקצר בדרך כלשהי את תקופות הבדק והאחריות, והקבלן/יזם מצהיר בזה כי ידוע לו ומוסכם עליו כי הפעולות של הפחתת הערבות, או החזרתה, הינן אך ורק ויתור חלקי או מלא על הבטוחה שנועדה להבטיח את, ולהקל על מימוש הזכויות המהותיות של הבעלים, אך אין בהן ויתור כלשהו על זכויות הבעלים עצמן או על כל חלק מהן. 
הקבלן/יזם מוותר באופן סופי מוחלט ובלתי-חוזר, והתמורה שהוא מקבל לפי הסכם זה כוללת בחובה גם תשלום עבור ויתור זה, על זכותו לעכב או לעצור בדרך כלשהי את הארכת ו/או מימוש איזו מן הערבויות הבנקאיות דלעיל, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הינו מוותר על זכותו לעתור למתן צווי מניעה זמניים או קבועים בקשר לכך. מתן הערבויות והארכתן, הן תנאים עיקריים בהסכם זה אשר הפרתן על-ידי הקבלן/יזם תחשב להפרתו היסודית.
15.19 הבעלים יהיה רשאי להפעיל את הערבות לעיל, לפי העניין, ולתבוע את הסכום הנקוב בה במלואו או בחלקו, לפי שיקול דעתו, בכל עת שלדעת הנציג ההנדסי הפר הקבלן/יזם את התחייבויותיו כאמור בסעיף 15 זה לעיל, וזאת מבלי לגרוע מיתר תרופותיו של הבעלים בקשר עם הפרת התחייבויות הקבלן/יזם.

15.20 מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה דלעיל באות להוסיף על כל הוראות חוק המכר (דירות), על תיקוניו, או כל חוק אחר שיחליף אותו, אשר מוסכם כי יחולו ויחייבו את הקבלן/יזם לכל דבר ועניין כלפי הבעלים ויראו את הקבלן/יזם כאילו היה ה"מוכר" כלפיהם כהגדרתו בחוק זה.
16. שמירת דינים

16.1 הקבלן/יזם מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לבנייה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן מודעות וקבלת רישיונות בגין האמור לעיל. 
16.2 הקבלן/יזם מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן/יזם יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא הסכם זה. הקבלן/יזם יפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה.
16.3 הקבלן/יזם מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג-1954 ופקודת הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על -פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד הבעלים עקב הפרתם בכפוף לאמור בסעיף 16.6 להלן. 
16.4 הקבלן/יזם מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא חייב בהם על-פי חוק ביטוח לאומי, תשי"ד-1954, עבורו ועבור כל הפועלים המועסקים או אלו אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודה לפי הסכם זה, ואשר עמם יש לקבלן/יזם יחסי עובד מעביד, וזאת במשך כל תקופת העבודה הנדונה. הקבלן/יזם מתחייב, כי במקרה של ביצוע עבודה על-ידי קבלני-המשנה, תיכלל הוראה כנ"ל בכל הסכם שהקבלן/יזם יערוך עם כל קבלן-משנה. 
הקבלן/יזם מצהיר בזה, שהוא בלבד המעסיק של הפועלים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד על-פי חוק ביטוח לאומי או על-פי כל דין אחר.
16.5 הקבלן/יזם מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של היתר הבנייה ולא לחרוג ממנו בכל אופן שהוא. הקבלן/יזם בלבד יהיה אחראי עבור כל קנסות, מיסים, היטלי השבחה ו/או תוספות לאגרות הבנייה שיוטלו עליו או על הבעלים בגין כל עבירה או חריגה במהלך הבנייה מהתכניות המאושרות או בגין בנייה בחריגה מהיתר הבנייה או בגין כל עבירה על הוראות הרשויות המוסמכות ויישא בכל אחריות שהיא בגין עבירות או חריגות כאמור בסעיף 16.6 להלן.
16.6.הקבלן/יזם יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את הבעלים בגין כל סכום, הוצאה וכל תשלום שיהיה עליו לשלם לפי פסק-דין שלא עוכב ביצועו שתוגש נגדו בקשר לאי-מילוי או הפרה של איזה דין על-ידי הקבלן/יזם, כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט שנגרמו לבעלים עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מינהלי אחר שיוטל עליו, אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן/יזם כאמור לעיל. 
16.7 התחייבות הקבלן/יזם כאמור לעיל כפופה לכך שהבעלים יעביר לידיעת הקבלן/יזם כל דרישה ו/או תביעה כאמור מיד עם קבלתה, ישתף איתו פעולה בהגנה מפניה ויאפשר לו להתגונן מפניה והקבלן/יזם יהיה רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור.
17. אחריות

17.1 הקבלן/יזם יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שייגרם לבעלים ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי או לרכושו כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצד הקבלן/יזם, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני-המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם, ו/או כל המצויים באתר ביצוע העבודה ובסביבתו.
הקבלן/יזם מתחייב לפצות את הבעלים ולשפותו בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד אחר שייגרם לבעלים כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדו בגין מעשה או מחדל כאמור. 
אולם, הבעלים חייב להודיע לקבלן/יזם על כל דרישה ו/או תביעה שתתקבל על ידו, ולאפשר לקבלן/יזם להתגונן כנגדה, על חשבון הקבלן/יזם.

17.2 הקבלן/יזם מתחייב להבטיח את קיומם של תנאי בטיחות בעבודה על-פי הדין הכללי, לשמירה על שלמותם של עובדיו ו/או עובדים אחרים במהלך ביצוע העבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הקבלן/יזם אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שייגרם לו תוך כדי, עקב או במהלך ביצוע העבודה. הקבלן/יזם ישפה את הבעלים בגין כל סכום שהוא יידרש לשלם, אולם, הבעלים חייב להודיע לקבלן/יזם על כל דרישה ו/או תביעה שתתקבל על ידו, ולאפשר לקבלן/יזם להתגונן כנגדה, על חשבון הקבלן/יזם.

17.3 הקבלן/יזם מתחייב, כי במהלך ביצוע העבודה ינקוט בכל האמצעים המקובלים למנוע כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר בדרכים ציבוריות או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.
17.4 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן/יזם שבסעיפים 17.1 ו- 17.3 לעיל, מתחייב הקבלן/יזם לספק על חשבונו הוא באתר העבודה גידור, ולנקוט בכל אמצעי זהירות לביטחון העובדים באתר הבנייה, לביטחון הנמצאים שם, לביטחון המוזמנים והמזדמנים ולהבטחת הרכוש המצוי בו בכל זמן ובכל מקום שיהיה צורך בכך לפי כל דין.
17.5 עד מסירת הדירה החדשה כמפורט בהסכם זה, יהיה הקבלן/יזם אחראי לכל נזק שייגרם לדירה החדשה בשלב בנייתה, שנגרם על-ידי הקבלן/יזם, עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו.
18. ביטוח
18.1 הקבלן/יזם ימלא אחר כל הוראות הדין בכל הקשור בבנייה והוא יהיה אחראי באופן בלעדי לבטיחות עבודות הבנייה ובכלל זה אחריות לכל העובדים במקום ולכל רכוש הקיים בו וזאת ממועד מסירת הדירה לקבלן/יזם.
18.2 הקבלן יבטח מיד עם תחילת העבודה על חשבונו הוא, את עצמו, קבלנים מטעמו או את עובדיהם, קבלני-משנה בכל דרגה ואת הבעלים יחדיו:
18.2.1 את עבודות ההריסה והפנוי של בניינים ותשתיות קיימים, את הקמת הבניין החדש, לרבות: החומרים, הציוד המיתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום הבניין החדש על-ידי הקבלן או שלוחיו או עובדיו לצורך העבודה, במלוא ערכו, מזמן לזמן, נגד כל נזק או אבדן, למשך כל תקופת ביצוע העבודה. להסרת ספק מובהר כי הפוליסה לא תחריג אבדן או נזק תאונתי שיגרמו כתוצאה מתכנון ו/או חומרים ו/או עבודה לקויים.

18.2.2 מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך ביצוע העבודות, לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן/יזם, קבלני-המשנה ועובדיהם. 
להסרת ספק מובהר כי הפוליסה לא תחריג אובדן או נזק תאונתי שיגרמו כתוצאה מתכנון ו/או חומרים ו/או עבודה לקויים.
18.3 הביטוחים הנדרשים על-פי סעיף זה לעיל הם: 
18.3.1 ביטוח אחריות כל הסיכונים של עבודות קבלניות כולל ביטוח העבודות וביטוח צד ג' בגבול אחריות שלא יפחת מ- ____ ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.

18.3.2. ביטוח אחריות מעבידים בגבול אחריות שלא יפחתו מ- ____ ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.
18.3.3 ביטוח חבות מוצר בגבולות אחריות של ____ ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח. הכיסוי הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מתחילת ביצוע העבודות על-ידי הקבלן או מי מטעמו. הקבלן יחזיק ביטוח זה בתוקף במשך שנתיים לאחר מסירה סופית של הבניין והדירות. הפוליסה תורחב לכסות את אחריות הבעלים בקשר למעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.
18.3.4 תנאי הפוליסות יהיה בתנאים מיטביים ומבלי להטיל אחריות כלשהי על הבעלים.
18.4 למען הסר ספק, מוסכם בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי לפטור את הקבלן/יזם מאחריותו ומהתחייבויותיו על-פי הסכם זה.
18.5 הקבלן/יזם יגרום לכך, כי כל אחד מיחידי המבוטחים לפי הפוליסות הנ"ל יהיו הקבלן/יזם והבעלים יחדיו, וחברת הביטוח תוותר על כל זכות של שיבוב או הגשת תביעה העלולה להיות לה נגד הבעלים. 
18.6 ביטוח אחריות צד שלישי יכלול סעיף "אחריות צולבת".
18.7 כל תשלום, שיתקבל על-ידי הקבלן/יזם או הבעלים, מאת חברת הביטוח בגין כל אבדן או נזק לבניין או לחומרים או לציוד המשמש בבנייתו, ישמש לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת הבנייה.
18.8 בפוליסות הנזכרות יאמר כי הפרת תנאי מתנאי הפוליסות על-ידי מי מהמבוטחים לא תפגע בזכויות יתר המבוטחים.
18.9 אם הקבלן/יזם לא יבצע את הביטוחים הנזכרים או לא ימציאם לבעלים במועד, או לא יישא בתשלום הפרמיות כנדרש על-ידי חברת הביטוח, אזי תעמוד לבעלים זכות, אך בשום מקרה לא חובה, לערוך את הביטוחים בעצמו על חשבון הקבלן/יזם, ולנכות את תשלומי הפרמיות עבור הביטוחים מכל סכום שיגיע לקבלן/יזם ו/או לתבוע את הסכום מהקבלן/יזם, בכפוף למסירת הודעה לקבלן/יזם 21 יום מראש ובכתב ושהמחדל לא תוקן על-ידי הקבלן/יזם.
18.10 אישור הביטוחים על-ידי הבעלים או עריכתם על ידו לא תטיל אחריות כלשהי על הבעלים כלפי הקבלן/יזם ולא תשחרר את הקבלן/יזם מכל התחייבות המוטלת עליו על-פי הסכם זה והוראת כל דין.
18.11 הפוליסות תהיינה לתקופה שעד להשלמת הבנייה. חברת הביטוח תודיע לצדדים 30 יום מראש על כוונתה לבטל את הפוליסות.
18.12 הקבלן/יזם מתחייב למסור לעוה"ד העתק מפוליסות הביטוח הנ"ל מיד עם תחילת העבודה וכתנאי לתחילתה.
18.13 בפוליסות יצויין כי האחריות לתשלום הפרמיה והשתתפויות העצמיות תחול על הקבלן בלבד והבעלים יהיו פטורים מתשלומים אלו וכן כי הפוליסות כי הינן ראשוניות לכל ביטוח שיוצא על-ידי הבעלים ללא זכות השתתפות בביטוחי הבעלים.

19. הוצאות, מיסים ותשלומים שונים
19.1 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת היתר הבנייה לבניין החדש, בביצוע העבודות ובמילוי כל התחייבויות הקבלן/יזם על-פי הסכם זה, יחולו וישולמו על-ידי הקבלן/יזם לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוצאות התכנון, היתר הבנייה, לרבות אגרות הבנייה. 
19.2 הקבלן/יזם מתחייב לשלם על חשבונו את כל ההוצאות בקשר לבנייה לרבות מים וחשמל לבנייה, ביטוח קבלנים, חומרים, עבודה, גידור, שילוט, מהנדסים, אדריכלים, מתכננים, יועצים, מודדים וכו', וכן כל ההוצאות בגין הריסת הבית. כן מתחייב הקבלן/יזם לשלם היטל השבחה, אגרות והיטלי בנייה, פיתוח ותשתיות לרבות היטלי סלילת כביש ומדרכה הנדרשים לצורך קבלת היתרי בנייה לבניית הבניין החדש ו/או דירת הבעלים. על הקבלן/יזם עוד לשלם הוצאות חיבור הבניין לרשת החשמל, המים הביוב הגז וכן אגרות והוצאות הנדרשות לצורך רישום הבית המשותף.
19.3 למען הסר ספק, הוצאות, המיסים והתשלומים המנויים בסעיפים 19.1 ו- 19.2 לעיל, אינם רשימה ממצה, ומוסכם בזאת, כי הבסיס לעסקה הינו, כי כנגד מכירת הממכר לקבלן/יזם יהיה הבעלים זכאי לקבל את הדירה החדשה בנויה ומושלמת כשהיא נקייה מכל חוב ו/או זכות צד ג' אחר, בלא שיהא עליו לשאת בכל הוצאה שהיא, למעט אלו אשר הוטלו בהסכם זה במפורש על הבעלים. מובהר כי הוצאות ותשלומים לצורך בניית הדירה החדשה, שלא הוטלו במפורש על הבעלים בהסכם זה, יחולו על הקבלן/יזם.
19.4 כל המיסים, האגרות וההיטלים העירוניים והממשלתיים השוטפים החלים בגין החזקה של הבעלים בדירה ובכלל זה ארנונה עירונית, מים, חשמל, גז, טלפון ועד בית וכדומה (להלן: "המיסים והתשלומים"), עד למועד מסירת החזקה בדירה לקבלן/יזם, יחולו על הבעלים וישולמו על ידו ואילו בעבור התקופה שממועד זה ואילך יחולו תשלומים אלו על הקבלן/יזם. מיום מסירת הדירה החדשה לבעלים, יישא כל צד במיסים והתשלומים החלים עליו, היינו הבעלים בגין הדירה החדשה והזכויות בה והקבלן/יזם בגין דירות הקבלן/יזם (ובכלל זה חלקו בהוצאות אחזקת הבית המשותף).


19.5 הקבלן/יזם מתחייב להגיש בקשה להכרזת המתחם כמתחם התחדשות עירונית בהתאם להוראות סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, רכישה), תשכ"ג- 1963.
19.6 הקבלן/יזם ישלם מס רכישה (ככל שיחול) בגין עסקה או העסקות נשוא הסכם זה. כן ישלם הקבלן מס שבח בגין מכירת הזכויות לקבלן.
19.7 היטל השבחה, ככל שיחול,  יחול וישולם על-ידי הקבלן/יזם. מובהר כי חוב של הבעלים שעילתו עד ליום חתימת הסכם זה בגין היטל השבחה של הבעלים שאינו בגין הפרוייקט ו/או התב"ע ו/או העסקה/אות נשוא הסכם זה ו/או היתר הבנייה לבניין החדש ו/או כל שינוי תכנוני שקשור למתחם ו/או לחלקה ו/או לדירה - יחול על הבעלים וישולם על ידו. 
19.8 מס מכירה, ככל שיחול, יחול וישולם על-ידי הקבלן/יזם.
19.9 מס רכוש (או מס דומה) ככל שיחול, בתקופה שממועד מסירת הדירה לקבלן/יזם ועד למועד מסירת הדירה החדשה לבעלים יחול וישולם על-ידי הקבלן/יזם. כל תשלום מס, היטל, אגרה, וכל תשלום אחר בקשר לתכנון ו/או לבנייה, יחולו וישולמו על-ידי הקבלן/יזם.
19.10 מע"מ - מס ערך מוסף בגין מכירת הממכר לקבלן/יזם על-ידי הבעלים, על-פי הסכם זה, אם יחול, ו/או מע"מ בגין שירותי בנייה המוענקים לבעלים, ישולמו על-ידי הקבלן/יזם. הבעלים לא יהיה חייב בשום מקרה, בתשלום מס ערך מוסף בגין מכירת הממכר ו/או קבלת החזקה בדירה החדשה, ככל שיחול.
19.11 הקבלן/יזם יישא בתשלומי המע"מ שיחולו בגין הדירה החדשה, ככל שיחולו. 
19.12 תשלום עבור פיקדונות מוני מים, חשמל וגז לדירה החדשה, יחול על הקבלן/יזם. הקבלן/יזם מתחייב להפנות את הבעלים לגופים המתאימים לצורך התקשרויות עם הגופים נותני השירותים הנ"ל לגבי הדירה החדשה. הקבלן/יזם יהיה רשאי להזדכות בשם הבעלים בגין החיבורים הקיימים בדירה במועד חתימת הסכם זה.

19.13 אגרות והוצאות הנדרשות לצורך ביטול צו הבית המשותף הקיים, ביטול החכירות הקיימות, הוצאת הסכם חכירה חדש בקשר לדירה החדשה ע"ש הבעלים, רישום הבניין החדש כבית משותף והתשלומים הכרוכים ברישום הדירה החדשה ע"ש הבעלים ובכלל זה: אגרת רישום הערות אזהרה, העברת זכויות במינהל ו/או במשרד המשפטים, ביטול צו רישום הבניין הקיים ורישום הבניין החדש כבית משותף, שכ"ט מודד, שכ"ט עו"ד וכל תשלום מס, אגרה, תשלום בגין תשריטים ו/או כל תשלום הנובע מרישום הבניין החדש כבית משותף וייחוד הדירה החדשה לבעלים יחולו על הקבלן/יזם.

19.14 הקבלן/יזם ישא בשכ"ט מנהלת הפרוייקט כמפורט בטופס מס' 1 שצורף להזמנה להציע הצעות. טופס 1 שצורף לחוברת המכרז מהווה חלק בלתי-נפרד מהסכם זה. 
19.15 הקבלן/יזם ישא בשכ"ט עוה"ד ב"כ הבעלים בשיעור של 1% בתוספת מע"מ ממחיר כל הדירות החדשות (כולל מע"מ) שתיבנינה בפרוייקט ובמתחם, וזאת כמפורט בנספח ה'1 הרצ"ב להסכם זה. 
19.16 מוסכם ומובהר כי הבעלים לא יישאו בשום אופן בשכ"ט עו"ד ו/או הנציג ההנדסי ו/או ב"כ הקבלן/יזם ו/או בכל תשלום אחר שלא הושת מפורשות על הבעלים בהסכם זה. 
19.17 הקבלן/יזם ישא בעלות הובלת תכולת הדירה הנוכחית לדירה שישכור הבעלים לתקופת הפינוי ובחזרה לדירה החדשה (שתי הובלות). במידה ובמהלך תקופת הפינוי יעבור הבעלים לדירה שכורה אחרת, יהא זכאי הוא למימון נוסף של הובלת תכולת הדירה לדירה השכורה הנוספת.
19.18 במידה והחכירה של הבעלים כלפי מינהל מקרקעי ישראל אינה מהוונת, מתחייב הבעלים לשאת בכל תשלום שידרוש מינהל מקרקעי ישראל לשם היוון דמי החכירה עד לתום תקופת החכירה. בכל מקרה הקבלן/יזם מתחייב להעמיד לרשות הבעלים הלוואה לתשלום דמי ההיוון על-פי  הסכום שיידרש על-ידי מינהל מקרקעי ישראל. הבעלים רשאי על-פי בחירתו ליטול את ההלוואה או לשאת בעצמו בדמי ההיוון. לא שילם הבעלים בעצמו את דמי ההיוון בתוך 30 ימים מיום אישור הת.ב.ע, רשאי הקבלן/יזם לשלמם במקומו ולהשתמש לצורך זה ביייפוי-הכוח שינתן על-ידי הבעלים ויש לראות בבעלים כמי שנטל הלוואה במלוא גובה דמי ההיוון. נטל הבעלים הלוואה כאמור, ישיב את ההלוואה לקבלן/יזם כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית שנתית של 4% עד למועד מסירת החזקה בדירה החדשה שתיבנה וכתנאי לכך. 
20. רישום 

20.1 הקבלן/יזם מתחייב לבצע במועד המוקדם ביותר האפשרי את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר לרישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד של המקרקעין עליהם הוקם הבניין החדש (להלן: "המגרש"). כן מתחייב הקבלן/יזם לרשום את הבניין החדש כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים לפי הוראות הפרק השישי של חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של המגרש כאמור או ממועד מסירת החזקה בדירה החדשה לידי הבעלים - לפי המועד המאוחר מביניהם וכן לרשום את זכויות הבעלים בדירה החדשה כיחידה נפרדת ועצמאית בבית המשותף בתוך 6 חודשים ממועד רישום הבניין החדש כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים או ממועד מסירת החזקה בדירה החדשה לבעלים - לפי המועד המאוחר מביניהם, והכול לא יאוחר מן המועדים הקבועים בחוק המכר (דירות), (להלן: "המועד לרישום").   
האמור לעיל כפוף לכך שלא תהיה מניעה לביצוע הרישום התלויה בבעלים ו/או מניעה בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטת הקבלן/יזם ואשר הוא לא יכול היה למנוע את קיומן. במידה שתהא מניעה כאמור בתוך התקופה הנ"ל יוארך המועד הנ"ל עד לתום התקופה שבה תחול המניעה בכפוף לכך שהקבלן/יזם יפעל בשקידה להסרת המניעה (הרישומים דלעיל וכן כל רישום הדרוש לשם ביצוע הוראות הסכם זה יקראו להלן: "הרישום" ו/או "הרישומים"). במועד ביצוע הרישום כאמור, ובלבד שקודם לכן נמסרו כל דירות הבעלים לידיהם, ונרשמו על שמם בלשכת רישום המקרקעין יהיה היזם רשאי לרשום את דירות הקבלן/יזם על שמו או על שם מי שירכוש ממנו את דירות הקבלן/יזם.
20.2 הדירה החדשה תיוחד לשם הבעלים ותירשם, כשהיא חופשיה מכל חוב, עיקול, שעבוד ו/או מכל זכות של צד ג' אחר (למעט אלו הקשורות לבעלים),  כיחידה נפרדת ועצמאית בבית המשותף בתוך המועד לרישום כאמור.  
הקבלן/יזם מתחייב להוציא הסכם חכירה מהוון חדש בקשר לדירת הבעלים החדשה ע"ש הבעלים לא יאוחר מ- 12 חודשים ממועד קבלת טופס 4 לדירת הבעלים החדשה.
20.3 לדירה החדשה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, מרפסת שמש וכן חניה/יות מקורה/ות  ומחסן  כמפורט בהסכם זה.
20.4 הקבלן/יזם יפעל לרישום תקנון לבית המשותף, בהתאם לחוק המקרקעין, ולכלול בתקנון, בין היתר, אותן הוראות שתבואנה לקבוע את היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף, האחזקה, התיקון והשרות של הרכוש המשותף וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך, וכן הצמידויות המיוחדות הנזכרות לעיל, הזכויות לרכוש המשותף, ואופן השימוש בו. 
הוראות תקנון הבית המשותף, תבואנה לאישור עוה"ד ובהיעדר הסכמה, יאומץ נוסח התקנון המצוי שבחוק בכפוף להוראות מיוחדות רלוונטיות שנקבעו בהסכם זה. 
מוסכם כי זכויות בנייה נוספות שיתקבלו, ככל שיתקבלו לאחר חתימת הסכם זה, יהיו בגדר רכוש משותף.

בתקנון הבית המשותף תיכלל הוראה מפורשת שתאסור התקנה בחלק כלשהו של הבניין המשותף מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית (אנטנה סלולארית), כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 כפי שהגדרה זו תשונה מעת לעת.

20.5 הקבלן/יזם ישלח לבעלים הודעה בכתב בה יציין את היום, השעה והמקום שבו יתבצע הרישום (להלן: "מועד הרישום"). מועד הרישום לא יהיה מוקדם מ- 30 יום ממשלוח ההודעה. בהודעה יתבקש הבעלים למלא, לפני מועד הרישום, אחר ההתחייבויות שנותרו לו למלא עד למועד הרישום. לא התייצב הבעלים במועד הרישום יהיה רשאי עוה"ד לחתום בשמו באמצעות ייפוי-הכוח. 
20.6 לפני הרישום מתחייב הבעלים להמציא לקבלן/יזם אישור עיריה המופנה לרשם המקרקעין והמאשר, כי כל המיסים והתשלומים העירוניים, החלים על הדירה החדשה והבעלים לתקופה שממועד המסירה ועד ל- 31 בדצמבר שלאחר מועד הרישום (או מועד מוקדם יותר, כפי שיידרש על-ידי עיריית ____ לצורך הוצאת אישור לרישום בטאבו), שולמו במלואם.  
20.7 הקבלן/יזם יהא רשאי אף לאחר מסירת הדירה החדשה לבעלים ואף לאחר הרישום, להגיש בקשות לשינוי צו רישום הבית המשותף ביחס לשינוי הצמידויות המיוחדות של דירותיו (כגון שינוי הצמדת חניות ומחסנים) זולת כי לא יפגעו זכויות הבעלים על-פי הסכם זה. למניעת ספק מובהר כי הקבלן/יזם לא יהא רשאי למכור חניות ו/או מחסנים למי שאינו רוכש דירה מהקבלן/יזם בבניין הרלוונטי, אלא אם ירשמו הבניינים, כולם או חלקם, כבניין משותף המונה מספר אגפים, ואז יהיה הקבלן/יזם רשאי למכור מחסנים וחניות לכל בעלים באיזה מן האגפים.
הקבלן/יזם יהיה זכאי לעשות את כל וכל חלק מהאמור לעיל, מבלי צורך בהסכמת הבעלים לכך ומבלי שהבעלים יהיה זכאי להתנגד לכך ובלבד שלא יפגעו זכויות הבעלים בדירה החדשה.
20.8 מוסכם כי עד למועד רישום זכויות הבעלים במסגרת בתים משותפים, בהתאם להוראות הסכם זה,  תחולנה ההוראות הבאות:
20.8.1 הקבלן/יזם, ינהל רישום של זכויות הבעלים וצדדים שלישיים במקרקעין, באופן שישקף את זכויות הבעלים והצדדים השלישיים לדירות וכן ביחס לכל ההצמדות לדירות אלה.
20.8.2 הקבלן/יזם, יספק על-פי דרישה, לכל בעלים המבקש למכור זכויותיו בדירת הבעלים, אישור בדבר זכויות הבעלים בהתאם להוראות הסכם זה.
20.8.3 הקבלן/יזם יחתום על התחייבויות לרישום משכנתאות, בנוסח המקובל בבנקים מסחריים ו/או בחברות ביטוח, ובלבד שלא יהיה בחתימה על התחייבויות כאמור להטיל על הקבלן/יזם התחייבות כספית כלשהי לשלם לבנקים מסחריים ו/או חברות ביטוח סכומי כסף כלשהם שלא התקבלו בפועל אצל הקבלן/יזם.
20.8.4 הבעלים מתחייבים להודיע לקבלן/יזם על כל התחייבות שנטלו ביחס ליחידותיהם ובכלל זה כל שעבוד לרבות בדרך התחייבות לרישום משכנתה ו/או משכון.
20.8.5 הקבלן/יזם, מתחייב לקבל כל מידע שיסופק לו על-ידי הבעלים ו/או חליפיהם ביחס לזכויותיהם בדירות הבעלים, וביחס להתחייבויות שנטלו על עצמם ביחס לדירות הבעלים, ובכלל זה התחייבויות לרישום משכנתה.

20.8.6 הקבלן/יזם יהיה זכאי לדרוש מן הבעלים ו/או מחליפיהם כל מסמך ו/או אישור הדרוש באופן סביר, לפי שיקול דעת הקבלן/יזם, כדי לקיים רישום תקין ומדוייק של זכויות הבעלים ו/או של חליפיהם והבעלים מתחייבים לספק כל מידע כאמור.
20.8.7 מובהר כי הקבלן/יזם ו/או מי מיחידי הקבלן/יזם לא אושרו על-ידי משרד הבינוי והשיכון כחברה משכנת וכל רישום זכויות כאמור נעשה מכוח התחייבויות חוזיות על-פי הסכם זה בלבד.
20.8.8 בכל הנוגע לבעלים, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), תש"ס-1999 וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), תש"ס- 1999 יחולו על הקבלן/יזם.
20.8.9 עוה"ד יהיה זכאי, על-פי שיקול דעתו, לקבל מאת הקבלן/יזם ומאת ב"כ הקבלן/יזם, מיד עם דרישה ראשונה נתונים ופרטים ביחס לרישומים המתנהלים על ידם בהתאם להוראות סעיף 20.8 זה, על כל סעיפי-המשנה שבו ולעניין זה יהיה רשאי לעיין ולקבל כל העתק מסמך הקשור לרישום, כאמור לעיל.

21. ליווי פיננסי, הערת אזהרה ובטחונות 

21.1 הקבלן/יזם מצהיר כי הוא יבצע את הבנייה וכן ימלא אחר יתר התחייבויותיו כאמור בהסכם זה על-ידי ליווי פיננסי, בבנק (מבין הבנקים הגדולים) או מוסד פיננסי מוכר (כגון חברת ביטוח) שיבחר על ידו (להלן: "הבנק") במסגרת של מתן אשראי ושירותים בנקאיים בשיטת מימון פרוייקט סגור. 
21.2 הבעלים מאשר ומתחייב, כי הוא נותן את הסכמתו לשעבוד זכויותיו ושעבוד זכויות הקבלן/יזם על-פי הסכם זה ויחתום על מסמכי השעבוד הדרוש לרישומו הכל בכפוף לכך שהמקרקעין לא ישועבדו, אלא לאחר שהקבלן/יזם מסר לבעלים, את הערבות, הערבות להבטחת שכ"ד, ומכתב ההחרגה המותנה, כמפורט בהסכם זה (להלן: "השעבוד"). השעבוד יהיה בכפוף להתחייבות בלתי-חוזרת של הבנק כלפי הבעלים, כי למעט מימוש הזכויות המשועבדות כנגד פירעון הערבות, לא תוטל כל חבות ו/או אחריות כלשהי על הבעלים בקשר לשעבוד ו/או בקשר למימון. 
21.3 לקבלן/יזם ידוע כי במידה והבעלים משכן זכויותיו לטובת בנק למשכנתאות, השעבוד לטובת הבנק המלווה יהיה כרוך בהסדרים בין הבנקים בדבר "גרירת המשכנתא" (קרי, מחיקת המשכנתא הרשומה לטובת הבנק למשכנתאות, כנגד התחייבות הבנק המלווה להעמיד ערבות חוק מכר מוסבת לטובת הבנק למשכנתאות עם מחיקת המשכנתא ושעבוד הזכויות על-פי הסכם זה לטובת הבנק למשכנתאות). הקבלן/יזם מתחייב להעמיד כל בטוחה חלופית שתידרש על-ידי הבנק למשכנתאות, לרבות ערבות בנקאית אוטונומית בלתי-מותנית. מוסכם כי סכום הערבות הבנקאית האוטונומית שתועמד לבנק למשכנתאות יופחת מסכום ערבות חוק המכר על-פי סעיף 21.4 להלן.


21.4. להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן/יזם על-פי הסכם זה במלואן ובמועדן, וכתנאי למסירת החזקה בדירה לקבלן/יזם ולשעבוד הזכויות לבנק המלווה כאמור לעיל, ימציא הקבלן/יזם לבעלים, במועד מסירת דירת הבעלים לקבלן/יזם כאמור בסעיף 9 לעיל או במועד רישום השעבוד כאמור בסעיף 21.1 דלעיל, לפי המוקדם מביניהם, ערבות בנקאית על-פי הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 לטובת הבעלים בסכום שישקף את שווי הדירה החדשה בבניין החדש ולא פחות מהסכום שיקבע לשווי הדירה החדשה שמאי הבנק המלווה בדו"ח אפס שיכין עבור הבנק המלווה (לעיל ולהלן: "הערבות"), הערבות להבטחת תשלום שכ"ד וכן מכתב החרגה מותנה מטעם הבנק אשר יקבע, כי הבנק מתחייב כי כנגד מסירת הדירה החדשה לבעלים והחזרת הערבות, לא יחול השעבוד על הדירה החדשה. 
21.5 הערבויות תושבנה לקבלן/יזם ו/או לבנק המלווה בהתמלא התנאים המצטברים שלהלן:
21.5.1 מסירת הדירה החדשה לבעלים בהתאם להוראות הסכם זה, כשהיא נקיה מכל חוב ו/או שעבוד ו/או זכות צד ג' למעט אלו הקשורות לבעלים (אך למעט משכנתה לטובת הבנק בגינה ינתן מכתב החרגה, כאמור בסעיף 21.5.2) וכן:
21.5.2 מסירת מכתב החרגה בלתי-מותנה מהבנק ו/או הסרת השעבוד/משכנתא מהמקרקעין ככל שהוא מתייחס לדירה החדשה וכן:
21.5.3 הסכמת הקבלן/יזם לרישום משכנתא לטובת בנק ממנו ייטלו/נטלו הבעלים משכנתא, ככל שנטלו וכן;
21.5.4 הוצא חוזה חכירה חדש כלפי המינהל על שם הבעלים בנוגע לדירתו החדשה או עם רישום זכויות החכירה של הבעלים בדירה החדשה בטאבו או שהחכירה בקשר לדירה החדשה נרשמה בטאבו על שם הקבלן/יזם וכן נרשמה הערת אזהרה לטובת הבעלים בקשר לדירה החדשה.
21.5.5 מסירת ערבות הבדק, כהגדרתה בסעיף 3.31 לעיל, בהתאם להוראות הסכם זה. 
21.5.6 הומצאו על-ידי הקבלן/יזם אישורים בדבר תשלום ו/או פטור מתשלום מס שבח ו/או מס הרכישה ו/או היטל ההשבחה החל על הבעלים וכן טופס 50 ואישורים בדבר תשלום ו/או פטור מתשלום מס השבח ו/או מס הרכישה ו/או היטל ההשבחה החל על היזם בקשר עם עסקה זו המאפשרים את רישום דירת התמורה החדשה ע"ש הבעלים כיחידה נפרדת ועצמאית בבניין החדש שירשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין.

21.6 הערבות תכלול, בין היתר, תנאי לפיו תנאי נוסף למימוש הערבות יהא איחור במסירת הדירה החדשה לבעלים בתקופה העולה על 24 חודשים. 
21.7 במועד מסירת הדירה החדשה לבעלים, וכתנאי למסירתה, ימסרו הבעלים את הערבות לידיהם הנאמנות של עוה"ד. אין ולא יהיה במסירת הערבות לידי עוה"ד כדי לפגוע בתוקף הערבות והמסירה לידיהם נעשית לצורכי נוחות בלבד. ככל שהערבות המקורית לא תהיה בידי הבעלים מטעם כלשהו, מתחייב הבעלים, כתנאי למסירת החזקה בדירה, לחתום על כל מסמך ו/או תצהיר בדבר אי-מימוש הערבות, כפי שיידרש על-ידי הבנק, ולמסור מסמך ו/או תצהיר זה לידיו הנאמנות של עוה"ד.
עם התמלאות כל התנאים הנקובים בסעיף 21.5 לעיל, ימסרו עוה"ד את הערבות לקבלן/יזם.
21.8 מסירת הערבות לבעלים, תעשה בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974. לאחר מסירת הדירה החדשה לבעלים ומתן מכתב החרגה בלתי-מותנה. 
21.9 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות בביולה ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת תוקפה לפי העניין, יחולו על הקבלן/יזם וישולמו על ידו. 
21.10 אין במתן הערבות ו/או במימושה על-ידי הבעלים כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן/יזם כלפי הבעלים על-פי הסכם זה ו/או על-פי הוראות כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות הבעלים לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על-פי ההסכם ו/או על-פי כל דין. 
21.11 בנוסף לערבות דלעיל ולתשלום דמי השכירות להם זכאי הבעלים על-פי הסכם זה, יעמיד הקבלן/יזם את הערבות להבטחת תשלום שכ"ד לבעלים וזאת במועד מסירת הדירה לקבלן/יזם.
21.12 הקבלן/יזם יהא רשאי לרשום לטובתו ועל חשבונו, הערת אזהרה בגין הסכם זה  (להלן ולעיל: "הערת האזהרה") ובלבד שהפקיד בידי עוה"ד ב"כ הבעלים ייפוי-כוח המתיר לו למחוק את הערת האזהרה במקרה שהפר את ההסכם הפרה יסודית ונמסרה הודעת ביטול, אולם מובהר בזאת כי הקבלן/יזם לא יהיה רשאי לרשום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות הקבלן/יזם. 
21.13 להבטחת הסרת הערת האזהרה שתירשם לטובת הקבלן/יזם במקרה שהסכם זה יבוטל כדין על-ידי הבעלים עקב הפרתו על-ידי הקבלן/יזם, יהא הבעלים רשאי לעשות שימוש בייפוי-הכוח להסרת הערת האזהרה - נספח ____ להסכם זה.
21.14 ייפוי-הכוח להבטחת הסרת הערת האזהרה הרצ"ב להסכם זה כנספח ____ וכן הפרוטוקול הרצ"ב להסכם זה כנספח ____ ייחתם במועד חתימת הסכם זה על-ידי היזם/קבלן והוא יופקד בידיו הנאמנות של עוה"ד, אשר יהיה רשאי להעבירו לידי הבעלים רק במקרה שבו הקבלן/יזם הפר את ההסכם בהפרה יסודית אשר לא תוקנה על-ידי הקבלן/יזם בתוך 21 יום ממועד קבלת התראה בכתב מאת עוה"ד על כוונתו להעביר את ייפוי-הכוח הנ"ל לבעלים אלא אם ינתן צו שיפוטי לבקשת הקבלן/יזם המונע ממנו לעשות כן. 
22. ייפוי-הכוח, ייפוי-הכוח לתכנון 
22.1 ייפוי-הכוח, נספח ____ ייחתם במעמד חתימת הסכם זה על-ידי הבעלים ויופקד בידיו הנאמנות של עוה"ד אשר יעבירו לידי הקבלן/יזם במועד הקבוע בסעיף 14.2 לעיל.
22.2 בנוסף, יחתום הבעלים במעמד חתימת הסכם זה על ייפוי-כוח לתכנון, נספח ____. 

22.3 מובהר כי חתימת הבעלים על הסכם זה מהווה הרשאה בלתי-חוזרת למיופה-הכוח לפעול בהתאם לאמור בייפוי-הכוח וייפוי-הכוח לתכנון. 
22.4 מתן ייפוי-הכוח הנ"ל לא ישחרר את הבעלים מן החובה למלא בעצמו את התחייבויותיו על-פי ההסכם ולחתום בעצמו על כל המסמכים שיידרש לחתום עליהם על-ידי הקבלן/יזם ו/או עוה"ד בהתאם להוראות הסכם זה.
22.5 כל פעולה שתיעשה על סמך ייפוי-הכוח לעיל תיעשה בהתאם לאמור בהסכם זה לצורך מימוש וביצוע ההסכם. 
23. תנאים מתלים

23.1 הסכם זה יכנס לתוקף עם חתימת כל הבעלים בעלי הזכויות בדירות בבניין הקיים על הסכם אחיד בנוסח הסכם זה; קרי, בבניינים שפינויים נדרש על-מנת להקים את הבניין החדש וזאת בכפוף לכל תנאי מתלה, תנאי מפסיק או זכות לביטול כמפורט בהסכם זה. למרות האמור דלעיל, במידה וחתמו שיעור של 80% מהבעלים בבניין הקיים על הסכם זה, אזי מתחייב הקבלן/יזם לנקוט בכל האמצעים המשפטיים נגד כל יתר בעלי הזכויות בבניין הקיים שטרם חתמו על הסכם זה (להלן: "הבעלים הסרבנים"), לרבות הגשת תובענות משפטיות נגדם. היזם מתחייב לשלוח לבעלים הסרבנים התראה בכתב לפני נקיטת הליכים משפטיים וזאת בתוך 7 ימים מיום חתימת שיעור של 80% מן הבעלים כאמור, וכן להגיש תובענה משפטית כנגד הבעלים הסרבנים בתוך 4 חודשים ממועד משלוח ההתראה בכתב כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במועדי תשלום שכה"ט לעוה"ד ומנהלת הפרוייקט בהתאם לאמור בסעיף 18.14 דלעיל.
23.2 תנאי מתלה לעסקה על-פי חוזה זה הוא שתאושר תכנית, שתחול, בין היתר, על הבניין, ושעל פיה ניתן יהיה לבנות במתחם לכל הפחות ____ יחידות דיור (להלן: "התנאי המתלה") ושהזכויות על-פי התכנית ניתנות למימוש, והן תינתנה, לבעלים או לקבלן/יזם. 
23.3 אושרה תכנית המאפשרת את כל הדרוש לקיומו של התנאי המתלה כאמור בסעיף 23.2, מלבד העובדה שמספר יחידות הדיור שניתן להקימן במתחם הינו לכל הפחות ____ יחידות דיור, רשאי הקבלן/יזם, להכניס הסכם זה לתוקף, בהודעה בכתב לעוה"ד שתינתן בתוך 120 ימים מיום אישור התכנית, וזאת על אף אי-קיומו של התנאי המתלה.
23.4 במידה ויחול אחד או יותר מן האירועים הבאים, רשאי הקבלן/יזם לבטל את העסקה על-פי הסכם זה מבלי שתהא לצד מן הצדדים טענה או תביעה כלפי משנהו (להלן: "ברירת הביטול"):
א. יחול היטל השבחה על עסקה זו או על הוצאתה לפועל.

ב. יחול מס שבח על עסקה מכל סיבה שהיא או על הוצאתה לפועל ו/או שהמתחם לא הוכרז כמתחם לפינוי-בינוי במסלול מיסוי או במסלול התחדשות עירונית עד ליום קבלת היתר הבנייה לבניין החדש. 
23.5 החליט היזם שלא לנצל את זכות הביטול תחשב העסקה כתקפה. בכל מקרה, ברירת הביטול על-פי סעיף 23.4 דלעיל לא תעמוד לקבלן לאחר משלוח הודעת היזם בדבר פינוי הדירה הנוכחית לפי הוראות הסכם זה.  
23.6 במידה וקבלת הסכמת המינהל בעניין כלשהו, תהיה, במועד הרלבנטי, הכרחית לקיומו של הסכם זה, והסכמת המינהל לא תינתן, יופטרו הצדדים מהתחייבויותיהם. אי-קבלת הסכמת המינהל במקרה כזה שהסכמתו דרושה, תהיה תנאי מפסיק להסכם (להלן: "התנאי המפסיק").
23.7 החליט מי מן הצדדים לנצל את ברירת הביטול, יחתמו הצדדים על כל מסמך הדרוש לצורך ביטול העסקה, בלי שלמי מהצדדים תהא טענה ו/או תביעה כלפי משנהו.
23.8 החליט הקבלן/יזם שלא לנצל את זכות הביטול תחשב העסקה כתקפה. 
23.9 למניעת ספק מובהר, כי בכל מקרה בו בוטל ההסכם עקב אי-התקיימות התנאי המתלה המפורט לעיל ו/או עקב התקיימותו של התנאי המפסיק הנ"ל ו/או ביטול ההסכם כאמור לעיל, יהא רשאי הבעלים להתקשר עם כל צד ג' אחר, למכירת הממכר ולהשתמש בכל התכניות, המסמכים והאישורים שהוכנו וניתנו עד למועד ביטול ההסכם.

23.10 הקבלן/יזם מתחייב כי יעשה כמיטב יכולתו, ברציפות ובהתמדה ובמהירות האפשרית וכי ינקוט בכל פעולה נדרשת, וישלם כל תשלום והכל בהתאם להתחייבויותיו על-פי הסכם זה, במטרה שיתקיים התנאי המתלה אשר יאפשר את השתכללותו של הסכם זה. מבלי לפגוע באמור, מתחייב היזם לפעול בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת הפרוייקט בכל הליכי תכנון הת.ב.ע, קידומה ואישורה.
23.11 הבעלים מתחייב, כי לא יתנגד לבקשות להיתרי הבנייה  ו/או לת.ב.ע  ובלבד ו/או להגיש כל תביעה ו/או עתירה בגינן, ובלבד כי יהיו אלה תואמים את הוראות הסכם זה. 
23.12 על אף האמור בסעיף זה מוסכם כי כל פינוי של דירה שיעשה בהסכמה של הקבלן/יזם קודם למועד הנקוב בסעיף זה, יחייב את הקבלן/יזם להעמיד לטובת אותו בעלים שפינה דירתו את הערבות, הערבות להבטחת תשלום שכ"ד, ולשלם את שכר הדירה ממועד הפינוי בפועל.

24. מכירת דירות הקבלן/יזם

24.1 הקבלן/יזם יהיה רשאי, לאחר שניתנה החלטת הוועדה המקומית למתן היתר בנייה לבניין החדש, ולאחר שהמציא לבעלים את הערבויות הנדרשות (הערבות והערבות להבטחת תשלום שכ"ד) במועדים כמפורט בהסכם זה, וכן את מכתב ההחרגה, למכור את דירות הקבלן/יזם בבניין החדש.
24.2 ב"כ הקבלן/יזם יעביר לעוה"ד את נוסח הסכם ההתקשרות עם צדדים שלישיים.    
24.3 הקבלן/יזם יהא אחראי להבטיח את כספי כל רוכשי דירות הקבלן/יזם על-פי הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רכשי דירות), בנוסחו כפי שיהא בתוקף מעת לעת, וכן על-פי הוראות כל דין אחר, אם יחולו. הקבלן/יזם לא יהא רשאי לרשום הערות אזהרה לטובת רוכשים מטעמו ביחס לזכויות הבעלים שנמכרו לו על-פי הסכם זה.
24.4 הקבלן/יזם יכלול בהסכמי מכר של דירות הקבלן/יזם הבהרה מפורשת לפיה הבעלים אינו חב בהתחייבויות הקבלן/יזם כלפי רוכשי דירות הקבלן/יזם.
25. מכירת דירות הבעלים
מוסכם כי במידה והבעלים ימכור לצד שלישי את הדירה החדשה לאחר שנמסרה לו, יהא הקבלן/יזם אחראי כלפי הצד השלישי לבדק ולאחריות על-פי הסכם זה.  

26. העברת זכויות על-ידי הבעלים

בכפוף לקיום התחייבויותיו של הבעלים כלפי הקבלן/יזם, יהיה רשאי הבעלים להעביר לאחרים את זכויותיו בדירת הבעלים שנבנתה עבורו, בלא לקבל את הסכמת הקבלן/יזם. אולם, על אף האמור, מוסכם כי הבעלים לא יהיה רשאי לבצע העברה כאמור טרם לקיום התנאים המצטברים הבאים: 

26.1 הבעלים ימציא לקבלן/יזם חוזה מכר בינו לבין מקבל ההעברה חתום כדין.
26.2 הנעברים, יחתמו על ייפוי-כוח בלתי-חוזר, בנוסח שחותם הבעלים, כתנאי יסודי לעצם רכישת הזכויות מן הבעלים ובו-זמנית עם החתימה. 

26.3 כל העברה כאמור מותנית בכך שהבעלים ימציא אישורי מס בגין כל התשלומים החלים עליו בגין העסקה עם הנעברים;

26.4 נפרעה כל הלוואה, אותה נטל הבעלים (אם נטל) ושבגינה רשום משכון ו/או משכנתא ו/או התחייבות לרישום משכנתה על המקרקעין, לרבות בדרך של התחייבות הצד השלישי לפורעם - תוך נטילת כל הסנקציות החלות על הבעלים בגין אי-פירעון כאמור על-פי הסכם זה;

26.5 אם יבקש הקונה מהבעלים לרשום הערת אזהרה מלבד הערת אזהרה לטובתו בגין התחייבות הבעלים לרשום משכנתא ו/או לרשום משכנתא על זכויות הבעלים המוכר, אזי יומצא על-ידי הבעלים ו/או על-ידי הקונה, מכתב הסכמה מן הבנק המלווה לקונה מן הבעלים, כי על אף רישום כל הערת אזהרה ו/או משכנתא כאמור הוא מסכים להעברת הממכר על שם הקבלן/יזם וכן לייחד את הערת האזהרה בעת רישום הבית המשותף אך ורק לדירה אותה רכש הקונה מן הבעלים ולא לכל חלק אחר מן המקרקעין.
27. הפרה וסעדים 

27.1 צד אשר יפר התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהא עליו לפצות ו/או לשפות את משנהו בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או התשלומים ו/או ההוצאות ו/או מניעת רווח, שיגרמו עקב וכתוצאה מן ההפרה וזאת מבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים לסעד של אכיפת ההסכם או ביטולו או לכל סעד אחר או נוסף על-פי הסכם זה ו/או בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ו/או בהתאם להוראות כל דין.
27.2 היה והעסקה תתבטל ו/או לא יתקיימו התנאים המתלים, יחתמו הצדדים על מסמכים לביטול העסקה המופנים לשלטונות המס כדין. לצורך כך, יהיה רשאי הקבלן/יזם לעשות שימוש בייפוי-הכוח האמור בסעיף 22.1 דלעיל. 
27.3 לא נתקיים תנאי מתלה, או נתקיים תנאי מפסיק, או שהקבלן/יזם עשה שימוש בברירת הביטול, לא יוכל אף צד לתבוע פיצויים או השבת הוצאותיו. היה הביטול כתוצאה מהפרת ההסכם על-ידי מי מהצדדים, זכאי הצד שכנגד למלוא הסעדים בגין הפרת ההסכם מהבעלים שהפר ההסכם.
27.4 איחר הבעלים בפנוי הדירה איחור של יותר מ- 30 יום יהיה הקבלן/יזם זכאי לפיצוי מוסכם בלעדי ומוערך מראש של ____ $ בגין כל אחד משלושת חודשי האיחור הראשונים. איחר הבעלים לפנות את הדירה הנוכחית יותר משלושה חודשים ישלם לקבלן/יזם פיצוי מוסכם ומוערך מראש של ____ $ בגין כל חודש איחור וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתבוע כל נזק שנגרם לו. אין באמור כדי לגרוע מחובת הבעלים לפנות את הדירה הנוכחית ומזכות הקבלן/יזם להשתמש בכל אמצעי חוקי על-מנת לפנות את הבעלים מהדירה הנוכחית. התחייבות הבעלים לפנות את דירתו הינה אף התחייבות לטובת צד שלישי, קרי - לטובת כל בעלי הבניין הקיים. 
27.5 סעד הביטול על-פי דין ו/או על-פי חוזה או ברירת הביטול לא יעמוד לצדדים לאחר שהבעלים פינה את הדירה הנוכחית על-פי הסכם זה וזו האחרונה נהרסה אלא אם קיבל מי מהם פסק-דין הצהרתי מבית-המשפט המוסמך המתיר את הביטול.
27.6 בכפוף לאמור בסעיף 27.5 לעיל, מוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים הבאים יהא הבעלים רשאי, על-פי החלטת רוב בעלי הזכויות בדירות בבניין הקיים שבקשר אליהן נחתם הסכם כדוגמת הסכם זה, לבטל הסכם זה ולסלק את הקבלן/יזם מהמקרקעין:

27.6.1 לא עמד במועדים הקבועים להוצאת היתר הבנייה;
27.6.2 במקרה שהקבלן/יזם איחר מעל 60 יום במועד שנקבע לתחילת ביצוע הבנייה ללא הצדק סביר.
27.6.3 במקרה שהקבלן/יזם הוכרז פושט רגל או הוגשה כנגדו בקשה לפירוק או כינוס אשר לא בוטלה תוך 60 יום או אם ניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס.
27.6.4 במקרה שהוטל עיקול על רכוש הקבלן/יזם הנמצא באתר הבנייה וזה לא הוסר תוך 60 יום מיום הטלתו ובלבד שיש בכך כדי לפגוע בפועל במילוי התחייבויות הקבלן/יזם.
27.6.5 במקרה שהקבלן/יזם הפסיק את העבודה למשך תקופה רצופה של 60 יום, או תקופה מצטברת של 90 ימים במשך שנה אחת שלא מסיבות שאינן קשורות בקבלן/יזם או ללא נימוק סביר.
27.6.6 בכל מקרה שהקבלן/יזם הפר הסכם זה הפרה יסודית ולא תיקנה תוך 15 יום מיום שנדרש לעשות כן בכתב ובדואר רשום על-ידי הבעלים ו/או עוה"ד ו/או הנציג ההנדסי.
27.7 איחור במסירה, מעבר לתקופת האיחור המותרת, יזכה את הבעלים, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לבעלים על-פי ההסכם ו/או הדין גם בפיצוי מוסכם כדלהלן:
27.7.1 סכום דמי השכירות כמפורט בסעיף 10.1 דלעיל כשהם מוכפלים ב- 1.5 או במידה והבניין החדש נבנה ללא פינוי הדירות הנוכחיות בבניין הקיים, סכום השווה לדמי שכירות של דירה הדומה בגודלה ובמיקומה לדירת התמורה החדשה כשהם מוכפלים ב- 1.5 - וזאת בגין כל אחד מ- 8 חודשי האיחור הראשונים; 
27.7.2 סכום דמי השכירות כמפורט בסעיף 10.1 דלעיל כשהם מוכפלים ב- 1.75 או במידה והבניין החדש נבנה ללא פינוי הדירות הנוכחיות בבניין הקיים, סכום השווה לדמי שכירות של דירה הדומה בגודלה ובמיקומה לדירת התמורה החדשה כשהם מוכפלים ב- 1.75 - וזאת בגין כל חודש איחור החל מתום 8 חודשי האיחור הראשונים; 
27.7.3 איחור במסירה של למעלה מ- 12 חודשים (מעבר לתקופת האיחור המותרת), יהווה הפרה יסודית של הסכם זה על-ידי היזם ויקנה לבעלים בנוסף לכל תרופה ו/או סעד אחר לפי כל דין וההסכם, פיצוי מוסכם בסך של _____ ש"ח כל יום איחור, וזאת בנוסף לדמי השכירות. 
28. תשלום במקום הצד האחר
28.1 כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על-פי הסכם זה על הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך 14 ימים מיום שנדרש לעשות כן.
28.2 שילם צד סכום כלשהו החל על-פי הסכם זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה יישא ריבית בשיעור שיהיה נהוג בבנק ____ בע"מ, מעת לעת, על משיכות יתר בחריגה, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל.
29. שיתוף פעולה

29.1 הצדדים מתחייבים להיות נאמנים וישרים האחד עם משנהו ולסייע לצד האחר בכל דרך ואופן שהם העשויים לקדם את ענייניו של הצד האחר בכל הקשור למימושו של הסכם זה.
29.2 כל צד יחתום על כל הצהרה, דו"ח ו/או כל מסמך אחר שיש לחתום עליהם על-פי כל דין בקשר לכריתתו ו/או ביצועו של הסכם זה, ויגישם לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך על-פי דין לכל רשות שיש חובה להגישם אליה, וכן יחתום על כל הצהרה, דו"ח ו/או כל מסמך כאמור הדרושים ו/או המועילים על-מנת ליתן תוקף להוראות הסכם זה ו/או כנובע הימנו.
29.3 הבעלים מתחייב לחתום על כל הטפסים ו/או המסמכים ו/או ההצהרות הנדרשים לצורך דיווח העסקה לרשויות מס שבח וכן לצורך קבלת פטור ממס שבח בגין מכירת הדירה, ככל שחל, ו/או כל פטור אחר בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין וזאת במועד הראשון בו הוזמן על-ידי הקבלן/יזם לצורך ביצוע האמור לעיל.
29.4 כל צד ישלם כל תשלום (לרבות תשלום חובה) שחלה עליו החובה לשלמו על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין בגין כריתתו של הסכם זה ו/או לצורך ביצועו ומתן תוקף להוראותיו.
30. היעדר יחסי עבודה

30.1 והקבלן/יזם מבצע את העבודות על-פי הסכם זה כקבלן עצמאי לכל דבר. אין ולא יהיה בין הקבלן/יזם ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין הבעלים כל יחסי עובד-מעביד מכל צורה שהיא, ובכל מקרה לא יחשבו הבעלים כמעסיק של הקבלן/יזם לעניין הסכם זה.
30.2 הקבלן/יזם מתחייב לשלם לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו את כל התשלומים ו/או תשלומי החובה ו/או מיסים ו/או היטלים מכל מין וסוג שהוא המגעים להם על-פי כל דין וזאת במועדים הקובעים לכך בחוק.
31. שונות
31.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות הסכם זה לבין איזה מנספחיו, תגברנה הוראות ההסכם.
31.2 מוסכם בין הצדדים כי הקבלן/יזם לא יהיה זכאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד זכויותיו על-פי החוזה לצדדים שלישיים, בלא קבלת הסכמתם המוקדמת, בכתב, של הבעלים.
על אף האמור לעיל, מוסכם מפורשות כי הפעולות הבאות ו/או איזה מהן לא תחשבנה כהסבת זכויות לצורך הסכם זה:

31.2.1 שעבוד ו/או משכון של כל זכות הקיימת לקבלן/יזם ו/או שתהיה קיימת על-פי הסכם זה לטובת קבלת ליווי פיננסי לפרוייקט, בין מתאגיד בנקאי ובין מכל חברת ביטוח. 
31.2.2 ביצוע הפרוייקט, כולו או חלקו, באמצעות קבלני-משנה. 
31.2.3 מכירת נכסים בפרוייקט (דירות, חניות, מחסנים, שטחי גינה וכד') לצדדים שלישיים.
31.3 בחתימתו על הסכם זה מסמיך הבעלים את ב"כ הקבלן/יזם לפעול מטעמו ולייצגו בכל הליך  משפטי שיידרש ו/או הליך אכיפה אחר, כנגד מי מהבעלים שלא חתם על הסכם פינוי-בינוי כדוגמת הסכם זה עם הקבלן/יזם, בכל ערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית, בהתאם לחוק פינוי-בינוי (פיצויים), תשס"ו-2006. הבעלים לא ישאו בכל עלות בגין ניהול ההליך.
31.4 הסכמה מצד מי מהצדדים לסטות מתנאי החוזה במקרה מסויים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים לפי הסכם זה בזכויות שניתנו לו על-פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה. כל שינוי לחוזה ייעשה במפורש ובכתב כשהוא חתום על-ידי הצדדים.
31.5 הבעלים מצהירים כי התחייבויותיהם על-פי הסכם זה תקיפות גם לגבי חליפיהם של הבעלים כולל יורשיהם או רוכשי היחידות מהם וכי הוא לא ימכור ולא יעביר זכויות בדירה אלא בכפוף להסכם זה ובתנאי שרוכש הדירה חתם על ייפוי-כוח זהה לזה שמסר הבעלים. ככל שהבעלים יבקש להעביר זכויותיו על-פי הסכם זה לצד שלישי, לא יוכל הוא לעשות כן אלא אם חתם הצד השלישי על כל המסמכים הנדרשים, לרבות על חוזה זה וכן על ייפוי-כוח בלתי-חוזר, בשינויים המתחייבים מן המצב בו מצוי הפרוייקט, הכול על-מנת לבוא בנעלי הבעלים לצרכי הסכם זה. לבעלים ידוע כי הוא שיישא באופן בלעדי בכל המיסים הנובעים או החלים על העברת זכויותיו לצד שלישי.
31.6 חוזה זה ייחשב אף כחוזה לטובת צד שלישי ביחס לכל יתר הבעלים בשטח הפרוייקט. הפר הבעלים הוראה מהוראות הסכם זה באופן העלול לגרום או הגורם בפועל נזק למי מיתר הבעלים בשטח הפרוייקט, יעמדו לאותם בעלים כל הסעדים בגין הפרת חוזה.
31.7 מובהר בזאת כי הבעלים פוטר בזאת את הנציגות מכל אחריות לרבות אחריות חוזית, נזיקית או אחרת וכי הבעלים מוותר באופן בלתי-חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברי הנציגות בנוגע לפעילותם במסגרת נציגות הבעלים.
31.8 חוזה זה משקף את המוסכם בין הצדדים בנוגע לעניינים המפורטים בו ומבטל כל מצג ו/או התחייבות ו/או הבטחה ו/או הבנה ו/או חילופי דברים עובר לכריתתו. עם החתימה על החוזה יהיה בטל כל מסמך, דיון, מו"מ, טיוטות, מצגים, הצהרות וכל מסמך שהוא שהיו ו/או נעשו בין הצדדים ו/או על-ידי מי מטעמם בקשר לעניינים המפורטים בחוזה.
31.9 כל הודעה מצד אחד למשנהו לפי חוזה זה, תישלח בדואר רשום לפי כתובתו של הצד השני או תימסר ביד במשרדו של הצד השני, או תישלח בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. כתובות הצדדים לצורכי החוזה הן כנקוב בראש החוזה.
31.10 יראו הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו נתקבלה בידי הצד השני כעבור 72 שעות מעת מסירתה למשלוח. הודעה שנמסרה ביד ו/או בפקסימיליה יראוה כאילו נתקבלה על-ידי הצד השני כעבור 24 שעות ממועד המסירה ו/או השיגור, לפי העניין.
________                 ________   

                                        בעלים                           יזם          

תוספת להסכם פינוי-בינוי
1. לקבלן/יזם ידוע כי מספר בעלים במתחם חתמו על כתב התקשרות לביצוע פרוייקט פינוי-בינוי במתחם שלפיו מינו הם את עו"ד ____ להתקשר בשמם עם חברה קבלנית לביצוע הסכם פינוי-בינוי. 

2. לקבלן/יזם ידוע כי ההתקשרות על-פי הסכם לפינוי-בינוי זה נערכת שלא באמצעות עו"ד ____ ולא תעלה כל טענה מצד הקבלן/יזם בקשר להתחייבות זו. 

3. במידה ותעמוד לעו"ד ____ עילה כלשהי כלפי הבעלים ו/או כלפי הבעלים במתחם מכוח כתב ההתקשרות האמור, ישפה היזם את הבעלים ו/או הבעלים - לפי העניין, בגין כך, ובלבד ותינתן לקבלן/יזם האפשרות להתגונן או לייצג את הבעלים בפני כל תביעה מצידה. 

4. הבעלים מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי עו"ד ____ ו/או מי מטעמה אינם מוסמכים להתקשר בשם הבעלים או עבור הבעלים עם כל חברה בקשר לפרוייקט פינוי-בינוי.

5. הבעלים מסמיך את הקבלן/יזם לנקוט בכל הליך שיידרש כנגד עו"ד ____ ו/או מי מטעמה.

6. הבעלים מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי לא יחתום על כל מסמך עם עו"ד  ____ ו/או עם כל צד שלישי בקשר לפרוייקט נשוא הסכם זה וכי כל מסמך ו/או ייפוי-כוח ו/או כתב התקשרות בנוגע לפרוייקט פינוי-בינוי במתחם ____ שבנדון, במידה ונחתם על-ידי הבעלים, הינו מבוטל וחסר תוקף. 
________                 ________   

                                        בעלים                            יזם          

[image: image1]





































































